Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

05.07.2011    № 273

Зміни до переліку об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання  вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

Позиції 4; 5; 5.2; 6.2; 11; 17; 19.2; 19.4; 19.5; 23 викласти в наступній редакції:

| № п/п | Найменування об’єкта | Загальна кошто-рисна вар-тість (тис. грн.) | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності об’єкта станом на початок року | Термін закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтов-ний обсяг субвенції (тис.грн.) | Фактичний обсяг роботи (км, пог.м., кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Замінити: капітальний ремонт пров. Піонерський м. Гребінки | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 60 % | 2011 | 273 | 600 пог. м. |
| 5. | Доповнити: капітальний ремонт дороги вул. Ломоносова в сел. Диканька | 30 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 1985 | 75 % | 2011 | 30 | 100 кв.м. |
| 5.2. | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. 40-років Жовтня в сел. Диканька | 140 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 1982 | 85 % | 2011 | 110 | 600 кв.м |
| 6.2. | Замінити: капітальний ремонт дороги вул.Заливчого в смт.Опішня Зіньківського району | 1000 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 150 | 0,56 км |
| 11. | Доповнити: капітальний ремонт дороги по вул. Дзержинського від вул.Жовтневої до навчально-оздоровчого комплексу Кременчуцького педагогічного училища в с.Потоки Кременчуцького району | 295 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 95 | 2,0 км |
| 17. | Замінити: капітальний ремонт доріг вул.Чапаєва, Партизанська, Данилова в сел.Оржиця | 597 | Рішення 8 сесії 6 скликання від 21.03.2011 | 2011 | 70 % | 2011 | 597 | 1,7 км |

2

| 19.2. | Замінити: капітальний ремонт дороги по вул. Дослідна, Жовтнева в с. Степне Полтавського району | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 300 | 1,5 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.4. | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Шевченка в с. Мильці Полтавського району | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 300 | 1,2 км |
| 19.5. | Замінити: капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична, Миру в с. Минівка Полтавського району | 260 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 260 | 1,1 км |
| 23. | Замінити: капітальний ремонт дороги вул.Мележика в с.Чорнухи | 546 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 256 | 0,5 км |
|  | Резерв: | 1160 |  |  |  |  |  |  |

Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації                                                                                                                                                                   В.О.Пархоменко