Програма

розвитку та збереження

зелених насаджень у Полтавський області

на 2013 – 2017 роки

Полтава – 2012р.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………3

Мета програми………………………………………………………………………….4

Визначення проблем …………………………………………………………………..5

Шляхи і способи розв’язання  проблем………………………………………………6

Завдання  і заходи Програми………………………………………………………….7

Очікувані результати і ефективність Програми……………………………………..9

Обсяги та джерела фінансування ……………………………………………………11

Додаток 1 - Паспорт програми розвитку та збереження

зелених насаджень у Полтавський області …………………………………………12

Додаток 2 - Завдання і заходи з виконання програми розвитку

та збереження зелених насаджень у  Полтавський області…………………...……13

Додаток 3 – Зведена таблиця завдань і заходів обласної програми

розвитку та  збереження зелених насаджень у Полтавський області……………..19

Додаток 4 – Зведена таблиця обсягів фінансування заходів

програми розвитку та збереження зелених насаджень у Полтавський області..…20

Додаток 5 – Зведена таблиця обсягів фінансування заходів програми

розвитку та збереження зелених насаджень з розбивкою по районам

і містам Полтавської області……………………………………………...………….21

Додаток 6 – Зведена таблиця обсягів  та видів робіт програми розвитку

та збереження зелених насаджень з розбивкою по містам обласного

значення та районам Полтавської області…………………………………………..22

І. Вступ

В сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку транспорту і промисловості проходить постійне забруднення повітряного простору, води, ґрунту, що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини. Тому зелені насадження займають важливе місце в вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги, є важливим компонентом, який має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.

Територія Полтавської області належить до класу рівнинних східноєвропейських ландшафтів, які включають два підкласи – низових та височенних. Ці ландшафтні одиниці відповідають Придніпровський терасовій низовині (південна частина області) та Полтавський підвищеній рівнині (центральна та північна частини області). Майже вся територія Полтавщини репрезентує лісостеповий тип ландшафтів за виключенням південно-східної частини, де має місце фрагмент північно-степового ландшафту.

Загальна площа зеленої зони на визначеній території населених пунктів складає 19,75 тис. га. Площа насаджень загального користування – 10,395 тис. га, в тому числі охоплених доглядом – 10,175 тис. га, площа насаджень обмеженого користування – 5,945 тис. га, спеціального призначення – 3,316 тис. га, площа міських лісів – 0,172 тис. га.

В області 18 комунальних підприємств здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень територій загального користування. Підприємств, які вирощують насіння квіткових культур на відкритому ґрунті та газонних трав –     2 одиниці,  садивний матеріал квітково-декоративних рослин – 4 одиниці, розсаду квітів, насіння квіткових культур на закритому ґрунті – 3 одиниці.

Необхідно відмітити неоднорідність площі зелених насаджень загального користування в населених пунктах області порівняно з їх нормативним забезпеченням на одного мешканця, яка складає 25 м2. Тому при визначенні напрямів розвитку та збереження зелених насаджень в районах реконструкції і нового житлового будівництва для забезпечення населення якісними зеленими насадженнями необхідно дотримуватися державних будівельних і санітарних норм щодо  забезпеченості зеленими насадженнями загального користування на одного мешканця. На даний час на 1 мешканця області припадає 70,3 м2 зелених насаджень загального користування, а в містах обласного значення – 24,5 м2  , в т.ч. у м. Полтава – 16,4 м2 , м. Кременчуці – 21,3 м2 , м. Миргороді  – 20,3 м2 ,  в           м. Комсомольську – 40,1 м2  , в м. Лубни – 75,8 м2 . Але поряд з цими показниками необхідно відмітити, що сам стан зеленої зони населених пунктів викликає занепокоєння та не відповідає вимогам часу.  Більшість об’єктів зеленої зони пройшли тривалий час формування. У скверах, парках та інших об’єктах озеленення велика кількість небезпечних дерев, насадження потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок, більша частина з них є небезпечною для людей, будівель, автотранспорту, електромереж.

Тому для території Полтавської області – регіону Лівобережного Придніпров’я, враховуючи її густонаселеність та високу ступінь розораності землі поряд з низькою лісистістю, найефективнішим шляхом розвитку та збереження зелених насаджень є поліпшення якісного складу і збільшення площі зелених насаджень населених пунктів та охорона на ландшафтному рівні самовідновлення та збереження природно-територіальних комплексів. Це дозволить об’єднати роз’єднані в наслідок антропогенної фрагментації цінні природні екосистеми, забезпечити комплексний підхід до їх збереження й буде створювати більш сприятливі умови для життєдіяльності людини.

Необхідність розроблення Програми розвитку та збереження зелених насаджень у Полтавський області на 2013-2017 роки (далі – Програма) викликана відсутністю інформації в повному обсязі, щодо: матеріалів інвентаризації та паспортизації зелених насаджень;  концепції розвитку зелених зон населених пунктів; хаотичністю елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства; якості  зелених насаджень та  великою кількістю аварійних дерев.

Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини органів місцевого самоврядування, підприємств і представників громадськості стосовно проведення комплексу управлінських, економічних та правових заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а також створення місць загального відпочинку населення.

Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, надання зеленим зонам статусу, а також на покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального громадського користування.

2. Мета програми

Мета Програми в створенні, відновленні і збереженні зелених насаджень в межах та за межами населених пунктів відповідно до державних будівельних і санітарних норм, покращення навколишнього середовища та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини, а також зовнішньої привабливості  місць загального громадського користування  шляхом розробки планів реконструкції та розвитку зеленої зони. Гармонійне поєднання з ландшафтом, утримання зелених насаджень у впорядкованому стані, створення та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень забезпечить збалансований розвиток зелених зон населених пунктів та виконання ними екологічних та соціальних функцій.

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про захист рослин», Закону України «Про рослинний світ» та ін.

Змістом програми є проведення комплексу заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а саме: моніторинг зеленої зони, відновлення кадастру та проведення інвентаризації зелених насаджень; оцінка фактичного і прогнозованого стану насаджень; реконструкція рослинних угруповань і санітарно-екологічних умов; збереження і відновлення парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, ландшафтних, гідрологічних заказників, регіональних ландшафтних парків; визначення балансоутримувача об’єктів благоустрою зеленого господарства; проведення заходів, пов’язаних з озелененням населених пунктів, підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів; поліпшення фітосанітарного і фізіологічного стану рослин зеленої зони;  відпрацювання агротехнічних засобів, що забезпечать нормальний ріст, розвиток і функціонування зелених насаджень; створення нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального призначення; активна робота з населенням у напрямку підвищення екологічної освіти.

Термін реалізації Програми – 2013-2017 роки. За час дії Програми передбачається збільшення на 130 га площі зелених насаджень, проведення реконструкції 191 га, капітального ремонту 258 га та поточного ремонту 376 га площі зелених насаджень, а також утримання 4408 га площі зелених насаджень і садивного матеріалу на 44 га.

Згідно Методичних рекомендацій з розроблення місцевих програм розвитку та збереження зелених насаджень, затверджених наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 23.12.2010 №466, в Програмі                                                                                               зелені насадження населених пунктів за функціональними ознаками діляться на три групи: 1) загального користування – зелені насадження, розташовані на території: парків культури та відпочинку; парків міських, районних, садів житлових районів при житлових будинках; скверів, набережних і бульварах; гідропарки, лугопарки, лісопарки та ін.; 2) обмеженого користування – зелені насадження на території: житлових районів і мікрорайонів, закладів освіти, дошкільних установ, промислових підприємств та ін.; 3) спеціального призначення – зелені насадження вздовж транспортних магістралей і вулиць; насадження санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, кладовищ, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів. У  Програмі розроблено завдання по будівництву, реконструкції, капітальному та поточному ремонтах та утриманню площі зелених насаджень по вказаним функціональним ознакам.

3. Визначення проблем

Урбанізація з її багатофакторною дією на насадження значно погіршує фізіологічний стан рослин, про що свідчить постійне погіршення фітосанітарного стану деревно-чагарнікових культур. Фізіологічному ослабленню рослин сприяє недотримання будівельних норм при проведенні робіт з благоустрою. Основними причинами виникнення проблем зменшення площ зелених насаджень та погіршення їх якісного стану є неналежний догляд та обмеженість ремонтів і реконструкції зелених насаджень у зв’язку з практикою залишкового фінансування утримання зелених насаджень, що призвело до втрати декоративності, збільшення сухостійних, ушкоджених хворобами і шкідниками дерев, забур’янення газонів, зменшення площ квіткового оформлення, кількості висаджених квітучих кущів та формованих саджанців дерев. Такий стан довкілля і агротехніки пояснює, чому рослини не виконують свої оздоровчі функції.  Також доцільно звернути увагу на максимальне  зменшення зелених зон при вирішенні питань ущільнення забудови, влаштування доріг, інших інженерних мереж та споруд за рахунок територій об’єктів зеленого господарства.

Основними недоліками існуючої системи зелених насаджень є: нерівність розподілу та мала забезпеченість зеленими насадженнями загального користування; наявність насаджень, котрі потребують проведення ландшафтної реконструкції; недостатня кількість насаджень обмеженого користування та спеціального призначення; слабке забезпечення господарств сучасними машинами, засобами малої механізації (для зменшення питомої ваги ручної праці та зростанню її продуктивності), добривами і хімікатами (для захисту зелених насаджень від хвороб і шкідників), обладнанням по переробці (утилізації) рослинних відходів (для недопущення їх спалювання); відсутність повної інвентаризації та паспортизації територій зелених зон з визначенням меж і винесенням їх в натуру (створення бази даних  за результатами проведеної інвентаризації зелених насаджень дозволить проводити моніторинг їх стану, упорядкує проведення  доглядових і оздоровчих робіт, дозволить вирощувати та висаджувати саджанці необхідної кількості та асортименту, також в результаті проведення технічної інвентаризації на кожний об’єкт зеленого господарства  складається інвентаризаційний план, робочий щоденник обліку зелених насаджень, технічний паспорт об’єкта).

На даний час озеленені території всіх видів є найбільш незахищеними від нецільового використання. На озеленені території загального користування не видані державні акти на право користування земельними ділянками, відсутність яких ускладнює вирішення виробничих питань з утримання, охорони і захисту зелених насаджень. Також назріла необхідність прийняття Закону України «Про охорону та утримання озеленених та рекреаційних територій населених пунктів», який захищав би зелені території від забудовників.

4. Шляхи і способи розв’язання проблем

Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів в створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення. Вона формує ландшафти міста, є місцем повсякденного відпочинку населення, покращує природне середовище, є природними біофільтрами повітря, води і ґрунтів, акумулює техногенні викиди. Тому головним засобом оздоровлення повітря населених місць є розвиток системи озеленення, котра грає вирішальна роль в покращенні складу повітря: збагачує його киснем та очищає від шкідливих домішок, регулює температурний режим і вологість повітря, захищає від сильних вітрів, зменшує міський шум.

Збільшення площ зелених насаджень можна провести за рахунок збільшення лісистості на приміських територіях та землях запасу, деградованих, малопродуктивних і техногенно-забруднених землях, створення додаткових захисних насаджень уздовж доріг, залізниць та у басейнах річок для захисту земель від вітрової та водної ерозії, освоєння прибережних ділянок для створення містозахисних зелених насаджень, здійснення реструктуризації частини територій в промислових зонах, окультурення зеленими насадженнями в межах міських і приміських територій, яки не використовуються в сільськогосподарському виробництві і міський забудові.

Для створення, відновлення і збереження зелених насаджень населених пунктів необхідні довгострокові комплексні заходи з підбору асортименту матеріалу  для оновлення існуючих насаджень та створення нових ландшафтних парків і скверів, зеленої зони житлових масивів з використанням стійких видів і форм рослин, активне впровадження квіткового оформлення населених пунктів, вертикального озеленення фасадів, озеленення балконів, а також своєчасне виконання комплексних агротехнічних заходів з утримання зелених насаджень, їх захисту від хвороб і шкідників. Для цього потрібно розвивати матеріально-технічну базу підприємств, що здійснюють діяльність із утримання зелених насаджень. Це оновлення технологічної автотракторної техніки, засобів малої механізації, технічного переоснащення обладнання, що використовується для утримання та ремонту зелених насаджень; розвиток та укріплення матеріально-технічної бази розсадників декоративних культур і оранжерейно-парникових господарств для розширення асортименту саджанців дерев, кущів, квіткової розсади; створення виробничих дільниць по переробці (утилізації) рослинних решток. Також необхідно використання комп’ютерної техніки для створення автоматизованих інформаційно-аналітичних систем управління утриманням зелених насаджень, обліку змін, що відбуваються з озелененими територіями, вирощування насаджень необхідного асортименту для заміни існуючих, здійснення моніторингу вікового, видового, якісного станів насаджень.

З метою охорони і збереження зелених насаджень необхідно провести інвентаризацію і паспортизацію територій зелених зон з визначенням меж та  винесенням їх в натуру. Повна технічна інвентаризація зелених насаджень передбачає: визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо; визначення кількості дерев та чагарників за типами насаджень, видами рослин, віком, діаметром дерев та станом їхнього утримання; визначення вартості об’єкта загалом та його окремих ділянок; вчасне внесення змін, які відбулися в зелених насадженнях, у креслення, технічні паспорти.

Реалізація Програми забезпечується органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання та мешканцями населених пунктів. Шлях реалізації програми передбачає, в разі потреби, щорічне узгодження обсягів і джерел фінансування робіт із реалізації Програми та уточнення цільових показників.

5. Завдання і заходи Програми

Обсяги робіт по комплексному розвитку та збереженню зелених насаджень визначаються на основі розроблених планів озеленення зон з урахуванням запланованих строків виконання. При визначенні напрямів розвитку та збереження зелених насаджень у Програмі викладено завдання та об’єкти зеленого господарства за функціональною належністю зелених насаджень: створення нових об’єктів зеленого господарства із створенням нових зелених насаджень; ландшафтна реконструкція об’єктів зеленого господарства; капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства; поточний ремонт зелених насаджень; утримання зелених насаджень; розвиток матеріально-технічної бази підприємств зеленого господарства.

Основні заходи Програми визначалися необхідністю збільшення і покращення показників: забезпеченості зеленими насадженнями на одного мешканця у межах забудованої частини населеного пункту, в тому числі насадженнями загального користування; збільшення кількості видів і якості зелених насаджень у відношенні до існуючої; збільшення усередненої вікової межі зелених насаджень у відношенні до нормативної; забезпеченості необхідним садивним матеріалом, обладнанням для захисту та охорони насаджень, переробки (утилізації) решток рослин; збільшення рівня технічного переоснащення,  програмно-інформаційного забезпечення виробничих підприємств зеленого господарства по відношенню до існуючого.

Визначені обсяги робіт у Програмі зведено у перелік завдань і заходів по видах робіт з розподілом по територіях зелених зон і функціональної належності зелених насаджень. Завдання з будівництва, ландшафтної реконструкції, капітального і поточного ремонтів об’єктів у сфері утримання зелених насаджень, розвитку матеріально-технічної бази підприємств зеленого господарства, захисту та охорони зелених насаджень, покращення життєвості, якості і декоративності зелених насаджень наведено у Програми з розподілом: по території забудови населених пунктів, зеленим зонам за межами забудови у межах населених пунктів та зеленим зонам за межами забудови  населених пунктів. У Програми наведено перелік основних заходів, кількість і обсяги яких при будівництві та ландшафтній реконструкції об’єктів зеленого господарства визначаються державними нормами для нового будівництва, природними і технічними умовами та місцевими потребами щодо створення сприятливих умов для покращення відпочинку населення. Перелік заходів з капітального і поточного ремонтів та утримання зелених насаджень у Програмі визначено згідно порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів. Завдання з розвитку матеріально-технічної бази підприємств, що здійснюють діяльність у сфері утримання зелених насаджень, для забезпечення населених пунктів власним садивним матеріалом, засобами та обладнанням захисту, охорони зелених насаджень і переробки (утилізації) рослинних решток з переліком відповідних заходів  у Програмі визначаються місцевими потребами.

Програма буде виконуватися завдяки: збору інформації щодо наявності та якості зелених насаджень шляхом проведення інвентаризації зелених насаджень та паспортизації територій зелених зон; озелененню вільних територій,  підбору асортименту рослин для озеленення за часом цвітіння, кольоровою гаммою та стійкістю до різноманітних факторів;  здійсненню пересадки зелених насаджень, які підлягають видаленню, на вільні території; видаленню аварійних дерев і садіння нових дерев і кущів, їх формована обрізка, корчування пнів; улаштуванню нових і відновлення існуючих газонів, квітників, розаріїв; омолоджуванню старих дерев і кущів, знешкодження омели, лікування дупел; розчищенню та поглиблення водойм, укріплення їх берегів; улаштуванню зовнішнього освітлення, доріжок, алей, оглядових майданчиків, зон відпочинку; установці нових, заміни існуючих малих архітектурних форм, фарбування огорож, споруд; відновленню теплиць, парників; догляду за деревами, газонами, квітниками; розвитку матеріально-технічної бази підприємств зеленого господарства.

Етапи виконання Програми поділяються на дві частини: інформаційно-просвітницьку діяльність та науково-виробничу діяльність. Інформаційно-просвітницька діяльність включає: організацію публікацій у засобах масової інформації тематичних публікацій відносно природно-заповідних об’єктів та історичних парків населених пунктів, планів їх подальшого розвитку; організацію телевізійних програм, присвячених розвитку та збереженню зелених насаджень; проведення навчальними закладами семінарів з підвищення екологічної освіти; розробку тематичних програм сучасного розвитку ландшафтів із подальшим їх використанням у туристичної і рекреаційної діяльності. Науково-виробнича діяльність включає:  інвентаризацію зелених насаджень та створення кадастру; розробку та впровадження заходів зі збереження і відновлення зелених насаджень; здійснення контролю при розробці проектної документації на будівництво нових об’єктів, реконструкцію або капітальний ремонт споруд і будівель за озелененням територій відповідно до вимог чинного законодавства України  та контролю відповідності фактичного проведення робіт з озеленення під час будівництва; впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин від збудників захворювань і шкідників в зелених зонах населених пунктів; впровадження системи агротехнічних заходів догляду за рослинами; використання в озелененні асортименту рослин з переважанням стійких до шкідливих організмів та умов існування видів з урахуванням стану навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження; проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев, корчування пеньків, озеленення вулиць, реконструкції зеленої зони об’єктів, поточне утримання зеленої зони.

6. Очікувані результати і ефективність Програми

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій загального користування відповідно до ландшафтно-планувальних засад є збільшення площ зелених зон та розширення їх рекреаційних можливостей за рахунок озеленення населених пунктів, захисних насаджень на схилах, навколо водойм, у районах нової житлової забудови, заліснення невпорядкованих приміських територій. Реалізація Програми спрямована на підтримку належного рівня забезпеченості населення якісними озелененими територіями загального користування згідно державних будівельних і санітарних нормативів.

Реалізація заходів Програми дозволить: забезпечити озеленення населених пунктів;  зберегти біологічне та ландшафтне різноманіття; покращити якісні та кількісні показники до нормативних; раціонально використати видалення зелених насаджень з метою подальшого їх застосування (малі архітектурні  форми, дитячі майданчики тощо);  провести роботу в  дошкільних  дитячих закладах, серед учнівської молоді, мешканців селищ та сіл щодо важливості збереження та збільшення зелених насаджень для покращення екологічної ситуації та здоров’я людей; залучити мешканців населених пунктів до проведення акцій з озеленення; поліпшити стан навколишнього природного середовища, його естетичні та екологічні складові; провести омолодження існуючих парків, скверів, алей шляхом вирубування сухостійних дерев;  запобігти травматизму та нещасним випадкам в населених пунктах шляхом вирубки небезпечних дерев; утримувати в належному естетичному стані парки, сквери та алеї в населених пунктах; здійснювати захист територій зелених насаджень від нецільового використання.

Складання кадастру зелених насаджень і оцінка їх стану дасть можливість скласти плани реконструкції скверів, парків з використанням рослин стійких до екологічних та природних умов, запобігти нецільовому використанню земель.

Впровадження цієї Програми буде сприяти проведенню на території області безстрокової компанії із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах та підвищення контролю за дотриманням законодавства щодо норм громадського порядку у цій сфері, активізації проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та у її рамках Дня благоустрою території населених пунктів, виконання Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих територій на 2010-2015 роки, а також поліпшить показники благоустрою при проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».

У Додатку 1 Програми наведено Паспорт програми розвитку та збереження зелених насаджень у Полтавський області, наведені прогнозні обсяги та джерела фінансування. У Додатку 2 Програми розроблено загальні завдання і заходи з виконання робіт та їх джерела і розміри фінансування, які заплановано під час дії Програми за функціональною належністю об’єктів зеленого господарства. У Додатку 3 наведено приріст обсягів робіт, а у Додатку 4 показано використання коштів за роками і протягом здійснення програми за функціональними ознаками зелених насаджень: загального користування (зелені насадження, розташовані на території парків культури та відпочинку, парків міських, районних, садів житлових районів при житлових будинках, скверів, набережних і бульварах; гідропарки, лугопарки, лісопарки та ін.);  обмеженого користування (зелені насадження на території житлових районів і мікрорайонів, закладів освіти, дошкільних установ, промислових підприємств та ін.);  спеціального призначення (зелені насадження вздовж транспортних магістралей і вулиць; насадження санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, кладовищ, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, на території міських лісів, лісів та ін., смуг відведення автомобільних доріг, залізниць тощо, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження за межами населених пунктів та ін.).

За період здійснення Програми очікується:  збільшення площі зелених насаджень на 130 га, в т.ч. загального – 102,6 га, обмеженого – 13,4 га, спеціального – 14 га; проведення реконструкції зелених насаджень в кількості  191 га, в т.ч. загального – 125,4 га, обмеженого – 53,6 га, спеціального – 12 га;  проведення капітального ремонту зелених насаджень на 258 га, в т.ч. загального – 137,5 га, обмеженого – 62 га, спеціального – 58,5 га; проведення поточного ремонту зелених насаджень на 376 га,  в т.ч. загального – 191,4 га, обмеженого – 81,1 га, спеціального – 103,5 га; покращити життєвість і декоративність зелених насаджень на 4408 га, в т.ч. загального – 2603 га, обмеженого – 1371 га, спеціального – 434 га;  провести забезпечення садивним матеріалом завдяки розвитку розсадників, оранжерей, парників та ін. на 44 га, в т.ч. у розсадниках на 37 га, оранжереях і парниках на 6,5 га, відкритому ґрунті – 0,5 га.

7. Обсяги та джерела фінансування

Ресурсне забезпечення Програми визначається у вигляді орієнтованих обсягів видів робіт і фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України. У випадку невиконання заходів програми у заплановані терміни через відсутність фінансування, до програми вносяться зміни в установленому порядку з обґрунтуванням причин та визначенням нових термінів виконання заходів програми. Обсяги та види робіт можуть корегуватися у зв’язку з об’ємами  проведеної інвентаризації та наявними потребами підвищення рівня благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства і покращення якості зелених насаджень.

Додаток 1

ПАСПОРТ

програми розвитку та збереження зелених насаджень

у Полтавський області

1. Програма затверджена Рішенням сесії обласної ради від «___»________2012 р.

№ __

2. Керівник Програми   –   директор Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації  О.М. Тонков.

3. Виконавці заходів Програми: органи місцевого самоврядування.

4. Строк виконання 2013 -2017 роки.

5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг, тис.грн. | у тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Місцеві бюджети | 128400 | 25620 | 25650 | 25680 | 25710 | 25740 |
| Інші джерела | 14750 | 2840 | 2895 | 2950 | 3005 | 3060 |
| Усього витрат | 143150 | 28460 | 28545 | 28630 | 28715 | 28800 |

Додаток 2

Завдання і заходи з виконання програми розвитку та збереження зелених насаджень у  Полтавський області

| № п/п | Найменування завдання та об’єктів зеленого господарства за функціональною належністю зелених насаджень | Най-мену- вання показ-ника та розмір терито-рії, де прово-дяться роботи га | Орієнтовне значення показника програми |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Го-лов-ний роз-по-ряд-ник кош-тів | Джере-ла фінан-су-вання (дер-жав-ний, місце-вий бюдже-ти, інші) |  | Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, всього тис. грн. | У тому числі за роками: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | В тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2014 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Будівництво об’єктів зеленого господарства із створенням нових зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  | 1. Планування території, завезення рослинного ґрунту згідно проекту 2. Спорудження об’єктів паркового призначення – будинків садівника, туалетів, кюветів, артскважин, насосних станцій, очисних споруд, теплопунктів, трансформаторних підстанцій тощо згідно проекту 3. Спорудження підпірних стінок, декоративних водойм, берегоукріплення водостічних, водопровідних, каналізаційних, інших інженерних мереж і споруд згідно проекту 4. Улаштування зовнішнього освітлення 5. Улаштування поливо-зрошувальної системи 6. Зняття, обрізка існуючих, садіння нових дерев і кущів 7. Улаштування газонів, квітників, одернування схилів 8. Улаштування малих архітектурних форм, вхідних груп, дитячих і спортивних майданчиків, огорож, шлагбаумів, інформаційних щитів, пам’ятників, фонтанів тощо згідно проекту 9. Улаштування доріг, автостоянок, алей, оглядових майданчиків, зон відпочинку згідно проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільшення нової площі зелених насаджень, всього, в т.ч. | га | 130,0 | 25,4 | 25,5 | 26,0 | 26,4 | 26,7 |  | Органи місцевого самоврядування | місцевий, інші | 24336,0 |  | 4838,0 |  | 4853,0 | 4867,0 | 4882,0 | 4896,0 |
|  | Загального користування, в т.ч. На території забудови населеного пункту - парки і сади житлових районів – 30 об’єктів - сквери – 17 об’єктів - гідро-луго-лісо- дендропарки – 5 об’єктів Зелена зона за межами забудови у межах населеного пункту - гідро-луго-лісо- дендро-парки – 2 об’єкта - в міських лісах – 6 об’єкта Зелена зона за межами населеного пункту - на території лісів та ін. – 7 об’єктів | га | 102,6 87,4 13,5 1,7 | 20,3 17,3 2,7 0,3 | 20,3 17,3 2,7 0,3 | 20,5 17,5 2,7 0,3 | 20,7 17,6 2,7 0,4 | 20,8 17,7 2,7 0,4 |  |  |  | 17296,0 14744 2265 287 |  | 3449,1 2947 453 57 |  | 3454,5 2947 453 57 | 3459,5 2950 453 57 | 3464,7 2950 453 58 | 3468,2 2950 453 58 |
|  | Обмеженого користування, в т.ч. На території забудови населеного пункту - на території житлових районів – 18 об’єктів - на території закладів освіти – 13 об’єктів - на території закладів охоро-ни здоров’я – 13 об’єктів - на території закладів дошкі-льних установ – 9 об’єктів - на території промислових підприємств – 5 об’єктів Зелена зона за межами забудови у межах населеного пункту - на іншій тер-ріїї (кемпінги, санаторії, смуги відведення) – 2 об’єкта Зелена зона за межами населеного пункту - на тер-рії лісів – 3 об’єкта - га території установ відпочинку – 1 об’єкт | га | 13,4 12,1 0,5 0,8 | 2,5 2,3 0,1 0,1 | 2,5 2,3 0,1 0,1 | 2,7 2,4 0,1 0,2 | 2,8 2,5 0,1 0,2 | 2,9 2,6 0,1 0,2 |  |  |  | 3385,3 3168,1 105,0 112,2 |  | 667,5 630,5 21,0 42,0 |  | 672,3 630,5 21,0 42,0 | 676,8 635,5 21,0 9,4 | 681,2 635,7 21,0 9,4 | 687,5 635,9 21,0 9,4 |
|  | Спеціального призначення, в т.ч. На території забудови населеного пункту - насадження вздовж вулиць – 15 об’єктів - насадження санітарно-захісних зон – 1 об’єкт Зелена зона за межами забудови у межах населеного пункту - насадження вздовж смуг відведення автодоріг – 2 об’єкта - насадження вздовж смуг відведення залізниць – 1 об’єкт - насадження санітарно-захіс-них зон підприємств – 2 об’єкти - насадження полезахисних смуг – 2 об’єкти | га | 14,0 9,7 4,3 | 2,6 1,8 0,8 | 2,7 1,9 0,8 | 2,8 2,0 0,9 | 2,9 2,0 0,9 | 3,0 2,0 0,9 |  |  |  | 3654,7 2542,4 1112,3 |  | 721,4 508,4 222,3 |  | 726,2 508,5 222,3 | 730,7 508,5 222,5 | 736,1 508,5 222,5 | 740,3 508,5 222,7 |
| 2 | Ландшафтна реконструкція об’єктів зеленого господарства |  |  |  |  |  |  |  | 1. Улаштування нових і відновлення існуючих газонів, квітників, розаріїв 2. Вертикальне планування території згідно проекту з підсипкою землі 3. Видалення і садіння дерев, кущів, формована обрізка, корчування пнів 4. Улаштування нових алей, доріг, майданчиків, заміна покриття, влаштування борту, водостоків, пішохідних сходів, підпірних стінок згідно проекту 5. Улаштування і заміна опор, світильників, електрокабелів, пунктів включення, електрощитових освітлення згідно проекту 6. Улаштування нових, реконструкція існуючих мереж та інженерних споруд згідно проекту 7. Будівництво нових, реконструкція існуючих споруд паркового призначення: будинків садівника, громадських туалетів, фонтанів, пам’ятників, сценічних майданчиків тощо згідно проекту 8. Установка нових, заміна існуючих малих архітектурних форм, інформаційних щитків, альтанок 9. Улаштування нової, заміна пошкодженої поливо-зрошувальної системи з обліком води, пожежних і накопичувальних резервуарів води тощо згідно проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція площі зелених насаджень, всього, в т.ч. | га | 191,0 | 36,4 | 37,8 | 38,4 | 38,9 | 39,5 |  | Органи місцевого самоврядування | місцевий, інші |  | 8176,0 | 1611,0 |  | 1623,0 | 1636,0 | 1647,0 | 1659,0 |
|  | Загального користування в т.ч. На території забудови населеного пункту - парки і сади житлових районів – 13 об’єктів - сквери – 2 об’єкта Зелена зона за межами забудови у межах населеного пункту - гідро-луго-лісо- дендро-парки – 4 об’єкта | га | 125,4 100,0 25,4 | 23,7 20,0 5,0 | 24,8 20,0 5,0 | 25,3 20,0 5,1 | 25,6 20,0 5,1 | 26,0 20,0 5,2 |  |  |  |  | 5171,2 4085,0 1086,2 | 1010,8 817,0 217,1 |  | 1022,4 817,0 217,1 | 1035,0 817,0 217,3 | 1045,6 817,0 217,3 | 1057,4 817,0 217,4 |
|  | Обмеженого користування в т.ч. На території забудови населеного пункту - на території закладів освіти – 2 об’єкта - на території закладів охоро-ни здоров’я – 2 об’єкта - на території закладів дошкі-льних установ – 1 об’єкт | га | 53,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 |  |  |  |  | 2502,0 | 500,1 |  | 500,2 | 500,4 | 500,6 | 500,7 |
|  | Спеціального призначення в т.ч. На території забудови населеного пункту - насадження вздовж вулиць – 2 об’єкта - насадження санітарно-захісних зон – 2 об’єкта | га | 12,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |  |  |  |  | 502,8 | 100,1 |  | 100,4 | 100,6 | 100,8 | 100,9 |
| 3 | Капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства |  |  |  |  |  |  |  | 1. Відновлення газонів, квітників, розаріїв, додавання землі, мінеральних і органічних добрив, укріплення укосів дерниною 2. Омолоджування старих дерев і кущів, знешкодження омели, лікування дупел 3. Видалення дерев і кущів, садіння нових, заміна рослинного ґрунту в ямах 4. Відновлення родючості ґрунту 5. Улаштування нової та відновлення пошкодженої полив очної мережі, пунктів заправки водою поливальної техніки 6. Улаштування нового та відновлення пошкодженого покриття доріг, майданчиків, тротуарів 7. Улаштування майданчиків для стоянки автомобілів, оглядових майданчиків тощо 8. Улаштування та ремонт водостоків, дренажів, пішохідних сходів 9. Розчищення та поглиблення водойм, укріплення їх берегів 10. Відбудова зруйнованих, перебудова підпірних стінок 11. Відновлення теплиць, парників для вирощування розсади 12. Установка нових, заміна пошкоджених решіток, паркових лав, урн, ваз, контейнерів тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт площі зелених насаджень, всього, в т.ч. | га | 258,0 | 49,3 | 50,7 | 51,9 | 52,7 | 53,4 |  | Органи місцевого самоврядування | місцевий, інші |  | 24748,0 | 4935,0 |  | 4942,0 | 4949,0 | 4957,0 | 4965,0 |
|  | Загального користування в т.ч. На території забудови населеного пункту - парки і сади житлових районів – 15 об’єктів - сквери – 3 об’єкт - на набережних та бюльварах – 2 об’єкти Зелена зона за межами забудови у межах населеного пункту - гідро-луго-лісо- дендро-парки – 2 об’єкта | га | 137,5 125,0 12,5 | 25,7 23,2 2,5 | 26,8 24,3 2,5 | 27,8 25,3 2,5 | 28,3 25,8 2,5 | 28,9 26,4 2,5 |  |  |  |  | 11634,9 10579,9 1055,0 | 2318,8 2107,8 211,0 |  | 2323,6 2112,6 211,0 | 2328,0 2117,0 211,0 | 2331,5 2120,5 211,0 | 2333,0 2122,0 211,0 |
|  | Обмеженого користування в т.ч. На території забудови населеного пункту - на території закладів освіти – 4 об’єкта - на території закладів охоро-ни здоров’я – 4 об’єкта - на території закладів дошкі-льних установ – 3 об’єкта - на території промислових підприємств – 1 об’єкт Зелена зона за межами забудови у межах населеного пункту - на іншій тер-ріїї (кемпінги, санаторії, смуги відведення) – 2 об’єкта | га | 62,0 53,5 8,5 | 12,1 10,4 1,7 | 12,3 10,6 1,7 | 12,4 10,7 1,7 | 12,6 10,9 1,7 | 12,6 10,9 1,7 |  |  |  |  | 7224,3 6224,3 1000,0 | 1441,8 1241,8 200,0 |  | 1442,6 1242,6 200,0 | 1443,9 1243,9 200,0 | 1446,3 1246,3 200,0 | 1449,7 1249,7 200,0 |
|  | Спеціального призначення в т.ч. Зелена зона за межами забудови у межах населеного пункту - насадження вздовж вулиць і доріг – 18 об’єктів - насадження вздовж смуг відведення автодоріг – 2 об’єкта - насадження санітарно-захіс-них зон підприємств – 5 об’єктів - насадження полезахисних смуг – 2 об’єкти | га | 58,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 |  |  |  |  | 5888,8 | 1174,4 |  | 1175,8 | 1177,1 | 1179,2 | 1182,3 |
| 4 | Поточний ремонт зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  | 1. Підсипання ґрунту, підсів газонів, садіння квітів 2. Видалення окремих засохлих дерев і кущів, садіння нових, знешкодження омели 3. Укріплення укосів дерниною 4. Ремонт поливочного водопроводу із зміною труб і арматур 5. Ремонт садово-паркового інвентарю, обладнання майданчиків, малих архітектурних форм 6. Фарбування огорож і споруд, обладнання, малих архітектурних форм 7. Інші види робіт (на підпірних стінках, сходах, ремонт водостоків, покриття доріжок, системи опалення теплиць, туалетів, тощо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт площі зелених насаджень, всього, в т.ч. | га | 376,0 | 69,5 | 72,6 | 75,2 | 78,2 | 80,5 |  | Органи місцевого самоврядування | місцевий, інші |  | 25767,0 | 5123,0 |  | 5138,0 | 5153,0 | 5169,0 | 5184,0 |
|  | Загального користування, в т.ч. На території забудови населеного пункту - парки і сади житлових районів – 93 об’єкта - сквери – 8 об’єктів - гідро-луго-лісо- дендропарки – 2 об’єкта -інші – 1 об’єкт | га | 191,4 | 36,0 | 37,1 | 38,2 | 39,4 | 40,7 |  |  |  |  | 13116,5 | 2622,3 |  | 2623,2 | 2623,4 | 2623,7 | 2623,9 |
|  | Обмеженого користування в т.ч. На території забудови населеного пункту - на території житлових районів – 6 об’єкта - на території закладів освіти – 4 об’єкта - на території закладів охоро-ни здоров’я – 3 об’єкта - на території закладів дошкі-льних установ – 7 об’єктів - на території промислових підприємств – 1 об’єкт | га | 81,1 | 14,1 | 15,3 | 16,3 | 17,4 | 18,0 |  |  |  |  | 9092,8 | 1418,2 |  | 1418,4 | 1418,6 | 1418,8 | 1418,8 |
|  | Спеціального призначення в т.ч. На території забудови населеного пункту - насадження вздовж вулиць – 8 об’єктів - насадження санітарно-захісних зон – 1 об’єкт - інші – 1 об’єкт Зелена зона за межами забудови у межах населеного пункту - насадження вздовж смуг відведення автодоріг – 4 об’єкта - насадження вздовж смуг відведення залізниць – 1 об’єкт | га | 103,5 68,5 35,0 | 19,4 12,4 7,0 | 20,2 13,2 7,0 | 20,7 13,7 7,0 | 21,4 14,4 7,0 | 21,8 14,8 7,0 |  |  |  |  | 5557,7 3707,7 1850,0 | 1082,5 712,5 370,0 |  | 1096,4 726,4 370,0 | 1111,0 741,0 370,0 | 1126,5 756,5 370,0 | 1114,3 744,3 370,0 |
| 5 | Утримання зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  | 1. Догляд за деревами і кущами 2. Догляд за газонами 3. Догляд за квітниками 4. Інвентаризація зелених насаджень, об’єктів і споруд зеленого господарства 5. Інші види робіт з утримання об’єктів зеленого господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утримання площі зелених насаджень, всього, в т.ч. | га | 4408,0 | 875,0 | 875,8 | 878,7 | 881,8 | 896,7 |  | Органи місцевого самоврядування | місцевий, інші |  | 52965,0 | 10530 |  | 10530 | 10593 | 10624 | 10656 |
|  | Загального користування в т.ч. На території забудови населеного пункту - парки і сади житлових районів – 100 об’єктів - сквери – 19 об’єктів - на набережних та бульварах – 4 об’єкти - гідро-луго-лісо-парки – 2 об’єкта - інші – 1 об’єкт Зелена зона за межами забудови у межах населеного пункту - в міських лісах – 2 об’єкти - гідро-луго-лісо-парки – 1 об’єкт Зелена зона за межами населеного пункту - на території лісів та ін. – 5 об’єктів | га | 2603,0 2442,0 60,0 100,0 | 520,5 488,5 12,0 20,0 | 520,4 488,4 12,0 20,0 | 520,5 488,5 12,0 20,0 | 520,7 488,7 12,0 20,0 | 520,9 488,9 12,0 20,0 |  |  |  |  | 31276,7 29426,7 700,0 1150,0 | 6253,2 5883,2 140,0 230,0 |  | 6254,1 5884,1 140,0 230,0 | 6255,3 5885,3 140,0 230,0 | 6256,4 5886,4 140,0 230,0 | 6257,7 5887,7 140,0 230,0 |
|  | Обмеженого користування в т.ч. На території забудови населеного пункту - на території житлових районів – 3 об’єкти - на території закладів освіти – 11 об’єктів - на території закладів охоро-ни здоров’я – 7 об’єктів - на території закладів дошкі-льних установ – 6 об’єктів - інші – 1 об’єкт | га | 1371,0 | 268,3 | 269,4 | 271,8 | 273,7 | 287,8 |  |  |  |  | 11473,5 | 2293,1 |  | 2294,2 | 2294,5 | 2295,3 | 2296,4 |
|  | Спеціального призначення в т.ч. На території забудови населеного пункту - насадження вздовж вулиць – 23 об’єкти - інші – 1 об’єкт Зелена зона за межами населеного пункту - насадження вздовж смуг відведення автодоріг – 5 об’єкта - насадження санітарно-захісних зон підприємств – 1 об’єкт | га | 434,0 344,0 90,0 | 86,2 68,2 18,0 | 86,0 68,0 18,0 | 86,7 68,7 18,0 | 87,4 69,4 18,0 | 88,0 70,0 18,0 |  |  |  |  | 10214,8 8214,8 2000,0 | 1983,7 1583,7 400,0 |  | 2013,7 1613,7 400,0 | 2043,2 1643,2 400,0 | 2072,3 1672,3 400,0 | 2101,9 1701,9 400,0 |
| 6 | Розвиток матеріально-технічної бази підприємств зеленого господарства та забезпечення садивним матеріалом | га | 44,0 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 1. Планування територій 2. Влаштування доріг 3. Влаштування мереж поливу 4. Електропостачання і освітлення територій 5. Закладки шкілок саджанців рослин 6. Догляд за рослинами 7. Рекультивація ділянок 1. Влаштування фундаментів 2. Встановлення конструкції і засклення оранжерей (парників) 3. Улаштування стелажів 4. Улаштування систем поливу 5. Улаштування систем опалення 6. Улаштування систем освітлення 7. Улаштування систем вентиляції | Органи місцевого самоврядування | місцевий, інші |  | 7158,0 | 1423,0 |  | 1427,0 | 1432,0 | 1436,0 | 1440,0 |
|  | Розсадники декоративних культур | га | 37,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |  |  |  |  | 2409,5 | 479,5 |  | 481,2 | 482,3 | 483,0 | 483,5 |
|  | Оранжереї, парники для вирощування розсади | га | 6,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |  |  |  |  | 4302,5 | 856,5 |  | 857,0 | 860,5 | 863,4 | 865,1 |
|  | Відкритий грунт для вирощування розсади | га | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 446,0 | 87,0 |  | 88,8 | 89,2 | 89,6 | 91,4 |

Додаток 3

Зведена таблиця

завдань і заходів програми  розвитку та збереження зелених насаджень у Полтавській області

| № п/п | Найменування заходів | Од. виміру | Площа існуючих зелених насаджень | Очікуване знесення і зменшення площ зелених насаджень |  | Орієнтовні обсяги робіт за програмою |  |  |  |  |  | Очікувані результати (очікувана площа зелених насаджень та потужність виробничо-технічної бази зеленого господарства на) |  |  |  |  |  | Очікува-ний показник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | з них за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Усього | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всього | га | після проведення інвентаризації |  |  | 5407 | 1064 | 1071 | 1079 | 1087 | 1106 | 5407 | 1064 | 1071 | 1079 | 1087 | 1106 |  |  |
| 1 | Збільшення площі зелених насаджень | га |  |  |  | 130 | 25,4 | 25,5 | 26,0 | 26,4 | 26,7 | 130 | 25,4 | 25,5 | 26,0 | 26,4 | 26,7 |  |  |
| 1.1. | Загального користування | га |  |  |  | 102,6 | 20,3 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 102,6 | 20,3 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,8 |  |  |
| 1.2. | Обмеженого користування | га |  |  |  | 13,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 13,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |  |  |
| 1.3. | Спеціального призначення | га |  |  |  | 14,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 14,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |  |  |
| 2. | Підвищення рівня благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства (реконструкція) | га |  |  |  | 191 | 36,4 | 37,8 | 38,4 | 38,9 | 39,5 | 191 | 36,4 | 37,8 | 38,4 | 38,9 | 39,5 |  |  |
| 2.1. | Загального користування | га |  |  |  | 125,4 | 23,7 | 24,8 | 25,3 | 25,6 | 26,0 | 125,4 | 23,7 | 24,8 | 25,3 | 25,6 | 26,0 |  |  |
| 2.2. | Обмеженого користування | га |  |  |  | 53,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 53,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 |  |  |
| 2.3. | Спеціального призначення | га |  |  |  | 12,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 12,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |  |  |
| 3. | Підвищення рівня благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства (капітальний ремонт) | га |  |  |  | 258 | 49,3 | 50,7 | 51,9 | 52,7 | 53,4 | 258 | 49,3 | 50,7 | 51,9 | 52,7 | 53,4 |  |  |
| 3.1. | Загального користування | га |  |  |  | 137,5 | 25,7 | 26,8 | 27,8 | 28,3 | 28,9 | 137,5 | 25,7 | 26,8 | 27,8 | 28,3 | 28,9 |  |  |
| 3.2. | Обмеженого користування | га |  |  |  | 62,0 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,6 | 62,0 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,6 |  |  |
| 3.3. | Спеціального призначення | га |  |  |  | 58,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 58,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 |  |  |
| 4. | Покращення життєвості і декоративності зелених насаджень (поточний ремонт) | га |  |  |  | 376 | 69,5 | 72,6 | 75,2 | 78,2 | 80,5 | 376 | 69,5 | 72,6 | 75,2 | 78,2 | 80,5 |  |  |
| 4.1. | Загального користування | га |  |  |  | 191,4 | 36,0 | 37,1 | 38,2 | 39,4 | 40,7 | 191,4 | 36,0 | 37,1 | 38,2 | 39,4 | 40,7 |  |  |
| 4.2. | Обмеженого користування | га |  |  |  | 81,1 | 14,1 | 15,3 | 16,3 | 17,4 | 18,0 | 81,1 | 14,1 | 15,3 | 16,3 | 17,4 | 18,0 |  |  |
| 4.3. | Спеціального призначення | га |  |  |  | 103,5 | 19,4 | 20,2 | 20,7 | 21,4 | 21,8 | 103,5 | 19,4 | 20,2 | 20,7 | 21,4 | 21,8 |  |  |
| 5. | Покращення життєвості і декоративності зелених насаджень (утримання) | га |  |  |  | 4408 | 875,0 | 875,8 | 878,7 | 881,8 | 896,7 | 4408 | 875,0 | 875,8 | 878,7 | 881,8 | 896,7 |  |  |
| 5.1. | Загального користування | га |  |  |  | 2603,0 | 520,5 | 520,4 | 520,5 | 520,7 | 520,9 | 2603,0 | 520,5 | 520,4 | 520,5 | 520,7 | 520,9 |  |  |
| 5.2. | Обмеженого користування | га |  |  |  | 1371,0 | 268,3 | 269,4 | 271,8 | 273,7 | 287,8 | 1371,0 | 268,3 | 269,4 | 271,8 | 273,7 | 287,8 |  |  |
| 5.3. | Спеціального призначення | га |  |  |  | 434,0 | 86,2 | 86,0 | 86,7 | 87,4 | 88,0 | 434,0 | 86,2 | 86,0 | 86,7 | 87,4 | 88,0 |  |  |
| 6. | Забезпечення садивним матеріалом, засобами та обладнанням захисту, охорони зелених насаджень, переробки (утилізації) рослинних решток | га |  |  |  | 44 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 44 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 |  |  |
| 6.1. | Розсадники декоративних культур | га |  |  |  | 37,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 37,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |  |  |
| 6.2. | Оранжереї, парники для вирощування розсади | га |  |  |  | 6,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 6,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |  |  |
| 6.3. | Відкритий ґрунт для вирощування розсади | га |  |  |  | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |

Додаток 4

Зведена таблиця

обсягів фінансування заходів програми розвитку та збереження зелених насаджень у Полтавський області

| № п/п | Найменування заходів | Орієнтовні обсяги робіт за програмою |  |  |  |  |  | Прогнозований обсяг фінансування робіт, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього, га | з них за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Усього, тис. грн. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всього по населеному пункту | 5407 | 1064 | 1071 | 1079 | 1087 | 1106 | 143150 | 28460 | 28545 | 28630 | 28715 | 28800 |
| 1 | Збільшення нової площі зелених насаджень по програмі, всього | 130 | 25,4 | 25,5 | 26,0 | 26,4 | 26,7 | 24336 | 4838 | 4853 | 4867 | 4882 | 4896 |
| 1.1. | Загального користування | 102,6 | 20,3 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 17296,0 | 3449,1 | 3454,5 | 3459,5 | 3464,7 | 3468,2 |
| 1.2. | Обмеженого користування | 13,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3385,3 | 667,5 | 672,3 | 676,8 | 681,2 | 687,5 |
| 1.3. | Спеціального призначення | 14,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3654,7 | 721,4 | 726,2 | 730,7 | 736,1 | 740,3 |
| 2. | Підвищення рівня благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства і покращення якості зелених насаджень (реконструкція запланованої площі зелених насаджень), всього | 191 | 36,4 | 37,8 | 38,4 | 38,9 | 39,5 | 8176 | 1611 | 1623 | 1636 | 1647 | 1659 |
| 2.1. | Загального користування | 125,4 | 23,7 | 24,8 | 25,3 | 25,6 | 26,0 | 5171,2 | 1010,8 | 1022,4 | 1035,0 | 1045,6 | 1057,4 |
| 2.2. | Обмеженого користування | 53,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 2502,0 | 500,1 | 500,2 | 500,4 | 500,6 | 500,7 |
| 2.3. | Спеціального призначення | 12,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 502,8 | 100,1 | 100,4 | 100,6 | 100,8 | 100,9 |
| 3. | Підвищення рівня благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства і покращення якості зелених насаджень (капітальний ремонт запланованої площі зелених насаджень), всього | 258 | 49,3 | 50,7 | 51,9 | 52,7 | 53,4 | 24748 | 4935 | 4942 | 4949 | 4957 | 4965 |
| 3.1. | Загального користування | 137,5 | 25,7 | 26,8 | 27,8 | 28,3 | 28,9 | 11634,9 | 2318,8 | 2323,6 | 2328,0 | 2331,5 | 2333,0 |
| 3.2. | Обмеженого користування | 62,0 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,6 | 7224,3 | 1441,8 | 1442,6 | 1443,9 | 1446,3 | 1449,7 |
| 3.3. | Спеціального призначення | 58,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 5888,8 | 1174,4 | 1175,8 | 1177,1 | 1179,2 | 1182,3 |
| 4. | Покращення життєвості і декоративності зелених насаджень (поточний ремонт запланованої площі зелених насаджень), всього | 376 | 69,5 | 72,6 | 75,2 | 78,2 | 80,5 | 25767 | 5123 | 5138 | 5153 | 5169 | 5184 |
| 4.1. | Загального користування | 191,4 | 36,0 | 37,1 | 38,2 | 39,4 | 40,7 | 13116,5 | 2622,3 | 2623,2 | 2623,4 | 2623,7 | 2623,9 |
| 4.2. | Обмеженого користування | 81,1 | 14,1 | 15,3 | 16,3 | 17,4 | 18,0 | 7092,8 | 1418,2 | 1418,4 | 1418,6 | 1418,8 | 1418,8 |
| 4.3. | Спеціального призначення | 103,5 | 19,4 | 20,2 | 20,7 | 21,4 | 21,8 | 5557,7 | 1082,5 | 1096,4 | 1111,0 | 1126,5 | 1141,3 |
| 5. | Покращення життєвості і декоративності зелених насаджень (утримання запланованої площі зелених насаджень), всього | 4408 | 875,0 | 875,8 | 878,7 | 881,8 | 896,7 | 52965 | 10530 | 10562 | 10593 | 10624 | 10656 |
| 5.1. | Загального користування | 2603,0 | 520,5 | 520,4 | 520,5 | 520,7 | 520,9 | 31276,7 | 6253,2 | 6254,1 | 6255,3 | 6256,4 | 6257,7 |
| 5.2. | Обмеженого користування | 1371,0 | 268,3 | 269,4 | 271,8 | 273,7 | 287,8 | 11473,5 | 2293,1 | 2294,2 | 2294,5 | 2295,3 | 2296,4 |
| 5.3. | Спеціального призначення | 434,0 | 86,2 | 86,0 | 86,7 | 87,4 | 88,0 | 10214,8 | 1983,7 | 2013,7 | 2043,2 | 2072,3 | 2101,9 |
| 6. | Забезпечення садивним матеріалом, засобами та обладнанням захисту, охорони зелених насаджень, переробки (утилізації) рослинних решток - всього | 44 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 7158 | 1423 | 1427 | 1432 | 1436 | 1440 |
| 6.1. | Розсадники декоративних культур (потужність) | 37,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 2409,5 | 479,5 | 481,2 | 482,3 | 483,0 | 483,5 |
| 6.2. | Оранжереї, парники для вирощування розсади (потужність) | 6,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 4302,5 | 856,5 | 857,0 | 860,5 | 863,4 | 865,1 |
| 6.3. | Відкритий ґрунт для вирощування розсади (потужність) | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 446,0 | 87,0 | 88,8 | 89,2 | 89,6 | 91,4 |

| Додаток 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зведена таблиця обсягів фінансування заходів програми розвитку та збереження зелених насаджень з розбивкою по районам і містам Полтавської області (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 рік |  |  | 2014 рік |  |  | 2015рік |  |  | 2016 рік |  |  | 2017 рік |  |  | Всього |  |  |  |
|  | міс- це- вий | міс- це- вий | ін.- ші | міс- це- вий | міс- це- вий | ін.- ші | міс- це- вий | міс- це- вий | ін.- ші | міс- це- вий | міс- це- вий | ін.- ші | міс- це- вий | міс- це- вий | ін.- ші | міс- це- вий | міс- це- вий |  | ін.- ші |
| м. Полтава | 3100 | 6500 | - | 3140 | 6500 | - | 3170 | 6500 | - | 3180 | 6500 | - | 3180 | 6500 | - | 15670 | 32500 |  | - |
| м. Кременчук | - | 4400 | - | - | 4300 | - | - | 4300 | - | - | 4300 | - | - | 3340 | - | - | 20640 |  | - |
| м.Комсомольськ | - | 5100 | 100 | - | 5100 | 100 | - | 5100 | 90 | - | 5100 | 100 | - | 5500 | 100 | - | 25900 |  | 490 |
| м. Лубни | 960 | 600 | 1000 | 930 | 600 | 1040 | 900 | 600 | 1100 | 900 | 600 | 1120 | 1000 | 600 | 1180 | 4690 | 3000 |  | 5440 |
| м. Миргород | - | 700 | - | - | 810 | 10 | 10 | 820 | 10 | 10 | 830 | 30 | 20 | 1400 | 20 | 40 | 4560 |  | 70 |
| Итого | 4060 | 17300 | 1100 | 4070 | 17310 | 1150 | 4080 | 17320 | 1200 | 4090 | 17330 | 1250 | 4100 | 17340 | 1300 | 20400 | 86600 |  | 6000 |
| Итого по містам | 22460 |  |  | 22530 |  |  | 22600 |  |  | 22670 |  |  | 22740 |  |  | 113000 |  |  |  |
| В. Багачанський | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 70 | 20 | 30 | 250 |  | 70 | 110 |
| Гадяцький | - | 20 | 20 | - | 20 | 15 | - | 20 | 10 | - | 20 | 15 | - | 20 | 15 | - |  | 100 | 75 |
| Глобинський | - | 80 | 10 | - | 70 | 10 | - | 70 | 10 | - | 70 | 10 | - | 70 | 40 | - |  | 360 | 80 |
| Гребінківський | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |  | 150 | - |
| Диканський | - | 30 | 10 | 235 | 30 | 10 | 30 | 40 | 10 | 350 | 45 | 10 | 30 | 30 | 10 | 645 |  | 175 | 50 |
| Зінківський | - | 50 | 10 | - | 40 | 10 | - | 30 | 10 | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - |  | 170 | 50 |
| Карлівський | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 90 | - | - | 70 | - | - | 70 | - | - |  | 330 | - |
| Кобеляцький | 400 | 20 | 30 | 250 | 20 | 30 | 150 | 20 | 30 | 240 | 30 | 40 | 420 | 30 | 90 | 1460 |  | 120 | 220 |
| Козельщинський | - | 30 | 100 | - | 30 | 100 | - | 20 | 100 | - | 20 | 100 | - | 140 | 90 | - |  | 240 | 490 |
| Котелевський | - | 30 | 50 | - | 20 | 50 | - | 20 | 50 | - | 20 | 50 | - | 20 | 50 | - |  | 110 | 250 |
| Кременчуцький | - | 140 | 20 | - | 10 | 50 | - | 10 | 50 | - | 20 | 60 | - | 20 | 55 | - |  | 200 | 235 |
| Лохвицький | - | 10 | 30 | - | 10 | 30 | - | 20 | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | 30 | - |  | 60 | 150 |
| Лубенський | - | 180 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | 1 | 150 | - | - | 160 | - | - |  | 830 | - |
| Машівский | - | 170 | 500 | - | 150 | 500 | - | 150 | 460 | - | 150 | 500 | - | 150 | 400 | - |  | 770 | 2360 |
| Миргородський | - | 20 | 180 | - | 20 | 160 | - | 20 | 180 | - | 20 | 180 | - | 20 | 140 | - |  | 100 | 840 |
| Н. Санжарський | - | 120 | 340 | - | 140 | 340 | - | 160 | 400 | - | 180 | 400 | - | 210 | 420 | - |  | 810 | 1900 |
| Оржицький | 300 | 140 | 50 | 200 | 90 | 50 | 200 | 90 | 50 | 200 | 90 | - | 200 | 90 | 50 | 1100 |  | 500 | 200 |
| Пирятинський | 830 | 380 | - | 850 | 500 | - | 1000 | 500 | - | 1000 | 500 | - | 1000 | 480 | - | 4680 |  | 2360 | - |
| Полтавський | - | 350 | 10 | - | 450 | 10 | 400 | 490 | 10 | - | 490 | 10 | 125 | 400 | - | 525 |  | 2180 | 40 |
| Решетилівський | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 20 | 60 | 40 | 10 | 60 | 40 | 10 | 300 |  | 250 | 140 |
| Семенівський | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - |  | 200 | - |
| Хорольський | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - |  | 300 | - |
| Чорнухинський | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | 10 | 30 | - |  | 130 | 110 |
| Чутівський | 250 | 150 | 180 | 250 | 150 | 180 | - | 60 | 180 | - | 80 | 180 | - | 80 | 180 | 500 |  | 520 | 900 |
| Шишацький | 30 | 160 | 110 | 30 | 155 | 110 | 30 | 150 | 110 | 25 | 150 | 110 | 25 | 150 | 110 | 140 |  | 765 | 550 |
| Итого | 1910 | 2350 | 1740 | 1915 | 2355 | 1745 | 1920 | 2360 | 1750 | 1925 | 2365 | 1755 | 1930 | 2370 | 1760 | 9600 |  | 11800 | 8750 |
| Итого по районам | 6000 |  |  | 6015 |  |  | 6030 |  |  | 6045 |  |  | 6060 |  |  | 30150 |  |  |  |
| Всього | 5970 | 19650 | 2840 | 5985 | 19665 | 2895 | 600 | 19680 | 2950 | 6015 | 19695 | 3005 | 630 | 19710 | 3060 | 30000 |  | 98400 | 14750 |
| Всього по рокам | 28460 |  |  | 28545 |  |  | 28630 |  |  | 28715 |  |  | 28800 |  |  | 143150 |  |  |  |

| Додаток 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зведена таблиця обсягів та видів робіт програми розвитку та збереження зелених насаджень з розбивкою по містам обласного значення та районам Полтавської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 рік |  |  |  | 2014 рік |  |  | 2015 рік |  |  | 2016 рік |  |  | 2017 рік |  |  | Всього |  |  | Итого по містам і райо-нам га |
|  | будівн, рекон., капіт. і поточ. ремонт га | утри-мання га | садівний мате-ріал га |  | будівн, рекон., капіт. і поточ. ремонти га | утри-мання га | садівний мате-ріал га | будівн, рекон., капіт. і поточ. ремонти га | утри-мання га | садів-ний мате-ріал га | будівн, рекон., капіт. і поточ. ремонти га | утри-мання га | садів-ний мате-ріал га | будівн, рекон., капіт. і поточ. ремонт га | утри-мання га | садів-ний мате-ріал га | будівн, рекон., капіт. і поточ. ремонт га | утри-мання га | садів-ний мате-ріал га |  |
| м. Полтава | 51,1 | 200 | 6,1 |  | 52,1 | 200,1 | 6,1 | 53,5 | 200,8 | 6,1 | 54,0 | 201,2 | 6,1 | 54,0 | 202,2 | 6,1 | 264,7 | 1004,3 | 30,5 | 1299,5 |
| м. Кременчук | 23,4 | 190 | 0 |  | 24,4 | 190,2 | 0 | 25,0 | 190,5 | 0 | 25,5 | 191,1 | 0 | 25,5 | 193,0 | 0 | 123,8 | 954,8 | 0 | 1078,6 |
| м. Комсомольськ | 27,7 | 180 | 0 |  | 28,7 | 180,1 | 0 | 29,2 | 180,7 | 0 | 30,5 | 181,5 | 0 | 30,5 | 184,0 | 0 | 146,6 | 906,3 | 0 | 1052,9 |
| м. Лубни | 13,6 | 70 | 1,3 |  | 14,6 | 70,2 | 1,4 | 15,1 | 70,8 | 1,5 | 15,5 | 71,3 | 1,6 | 16,0 | 72,3 | 1,7 | 74,8 | 354,6 | 7,5 | 436,9 |
| м. Миргород | 4,2 | 60 | 1,0 |  | 5,5 | 60,2 | 1,1 | 6,7 | 60,9 | 1,2 | 8,0 | 61,7 | 1,3 | 10,7 | 70,2 | 1,4 | 35,1 | 313,0 | 6,0 | 354,1 |
| Итого | 120,0 | 700 | 8,4 |  | 125,3 | 700,8 | 8,6 | 129,5 | 703,7 | 8,8 | 133,5 | 706,8 | 9,0 | 136,7 | 721,7 | 9,2 | 645,0 | 3533,0 | 44,0 | 4222,0 |
| Итого по містам | 828,4 |  |  |  | 834,7 |  |  | 842,0 |  |  | 849,3 |  |  | 867,6 |  |  | 4222,0 |  |  |  |
| В. Багачанський | 0,7 | 2,1 | 0 |  | 0,7 | 2,1 | 0 | 0,7 | 2,1 | 0 | 0,7 | 2,1 | 0 | 0,8 | 2,1 | 0 | 3,6 | 10,5 | 0 | 14,1 |
| Гадяцький | 0,4 | 1,2 | 0 |  | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 2,0 | 6,0 | 0 | 8,0 |
| Глобинський | 1,0 | 2,6 | 0 |  | 1,0 | 2,6 | 0 | 1,0 | 2,6 | 0 | 1,0 | 2,6 | 0 | 1,0 | 2,6 | 0 | 5,0 | 13,0 | 0 | 18,0 |
| Гребінківський | 0,3 | 0,9 | 0 |  | 0,3 | 0,9 | 0 | 0,3 | 0,9 | 0 | 0,3 | 0,9 | 0 | 0,3 | 0,9 | 0 | 1,5 | 4,5 | 0 | 6,0 |
| Диканський | 0,4 | 1,2 | 0 |  | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 2,0 | 6,0 | 0 | 8,0 |
| Зінківський | 0,6 | 1,8 | 0 |  | 0,6 | 1,8 | 0 | 0,6 | 1,8 | 0 | 0,6 | 1,8 | 0 | 0,6 | 1,8 | 0 | 3,0 | 9,0 | 0 | 12,0 |
| Карлівський | 0,5 | 1,5 | 0 |  | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2,5 | 7,5 | 0 | 10,0 |
| Кобеляцький | 4,4 | 13,3 | 0 |  | 4,5 | 13,3 | 0 | 4,6 | 13,3 | 0 | 4,7 | 13,3 | 0 | 4,8 | 13,3 | 0 | 23,0 | 66,5 | 0 | 89,5 |
| Козельщинський | 1,4 | 3,8 | 0 |  | 1,4 | 3,8 | 0 | 1,4 | 3,8 | 0 | 1,4 | 3,8 | 0 | 1,4 | 3,8 | 0 | 7,0 | 19,0 | 0 | 26,0 |
| Котелевський | 0,8 | 2,4 | 0 |  | 0,8 | 2,4 | 0 | 0,8 | 2,4 | 0 | 0,8 | 2,4 | 0 | 0,8 | 2,4 | 0 | 4,0 | 12,0 | 0 | 16,0 |
| Кременчуцький | 1,7 | 4,7 | 0 |  | 1,7 | 4,7 | 0 | 1,7 | 4,7 | 0 | 1,7 | 4,7 | 0 | 1,7 | 4,7 | 0 | 8,5 | 23,5 | 0 | 32,0 |
| Лохвицький | 0,4 | 1,2 | 0 |  | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 2,0 | 6,0 | 0 | 8,0 |
| Лубенський | 1,9 | 5,3 | 0 |  | 1,9 | 5,3 | 0 | 1,9 | 5,3 | 0 | 1,9 | 5,3 | 0 | 1,9 | 5,3 | 0 | 9,5 | 26,5 | 0 | 36,0 |
| Машівский | 6,7 | 19,7 | 0 |  | 6,8 | 19,7 | 0 | 6,9 | 19,7 | 0 | 7,0 | 19,7 | 0 | 7,1 | 19,7 | 0 | 34,5 | 98,5 | 0 | 133,0 |
| Миргородський | 2,1 | 5,9 | 0 |  | 2,1 | 5,9 | 0 | 2,1 | 5,9 | 0 | 2,1 | 5,9 | 0 | 2,1 | 5,9 | 0 | 10,5 | 29,5 | 0 | 40,0 |
| Н. Санжарський | 4,5 | 13,5 | 0 |  | 4,6 | 13,5 | 0 | 4,7 | 13,5 | 0 | 4,8 | 13,5 | 0 | 4,9 | 13,5 | 0 | 23,5 | 67,5 | 0 | 91,0 |
| Оржицький | 4,9 | 14,4 | 0 |  | 5,0 | 14,4 | 0 | 5,1 | 14,4 | 0 | 5,2 | 14,4 | 0 | 5,2 | 14,4 | 0 | 25,4 | 72,0 | 0 | 97,4 |
| Пирятинський | 12,3 | 33,8 | 0 |  | 12,4 | 33,8 | 0 | 12,5 | 33,8 | 0 | 12,6 | 33,8 | 0 | 12,8 | 33,8 | 0 | 62,6 | 169,0 | 0 | 231,6 |
| Полтавський | 3,5 | 10,6 | 0 |  | 3,6 | 10,6 | 0 | 3,7 | 10,6 | 0 | 3,8 | 10,6 | 0 | 3,8 | 10,6 | 0 | 18,4 | 53,0 | 0 | 71,4 |
| Решетилівський | 1,7 | 4,7 | 0 |  | 1,7 | 4,7 | 0 | 1,7 | 4,7 | 0 | 1,7 | 4,7 | 0 | 1,7 | 4,7 | 0 | 8,5 | 23,5 | 0 | 32,0 |
| Семенівський | 0,4 | 1,2 | 0 |  | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0 | 2,0 | 6,0 | 0 | 8,0 |
| Хорольський | 0,6 | 1,8 | 0 |  | 0,6 | 1,8 | 0 | 0,6 | 1,8 | 0 | 0,6 | 1,8 | 0 | 0,6 | 1,8 | 0 | 3,0 | 9,0 | 0 | 12,0 |
| Чорнухинський | 0,5 | 1,5 | 0 |  | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2,5 | 7,5 | 0 | 10,0 |
| Чутівський | 5,7 | 17,1 | 0 |  | 5,8 | 17,1 | 0 | 5,9 | 17,1 | 0 | 6,0 | 17,1 | 0 | 6,1 | 17,1 | 0 | 29,5 | 85,5 | 0 | 115,0 |
| Шишацький | 3,2 | 8,8 | 0 |  | 3,2 | 8,8 | 0 | 3,2 | 8,8 | 0 | 3,2 | 8,8 | 0 | 3,2 | 8,8 | 0 | 16,0 | 44,0 | 0 | 60,0 |
| Итого | 60,6 | 175 | 0 |  | 61,3 | 175 | 0 | 62,0 | 175 | 0 | 62,7 | 175 | 0 | 63,4 | 175 | 0 | 310,0 | 875,0 | 0 | 1185,0 |
| Итого по районам | 235,6 |  |  |  | 236,3 |  |  | 237,0 |  |  | 237,7 |  |  | 238,4 |  |  | 1185,0 |  |  |  |
| Всього | 180,6 | 875,0 |  | 8,4 | 186,6 | 875,8 | 8,6 | 191,5 | 878,7 | 8,8 | 196,2 | 881,8 | 9,0 | 200,1 | 896,7 | 9,2 | 955,0 | 4408,0 | 44,0 | 5407 |
| Всього по області | 1064 |  |  |  | 1071 |  |  | 1079 |  |  | 1087 |  |  | 1106 |  |  | 5407 |  |  |  |