Додаток

до спільного розпорядження

голови облдержадміністрації та

голови обласної ради

24.11.2011 № 461/210

Зміни до переліку об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

| № п/п | Найменування об’єкта | Загальна кошто-рисна вар-тість (тис. грн.) | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності об’єкта станом на початок року | Термін закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтов-ний обсяг субвенції (тис.грн.) | Фактичний обсяг роботи (км, пог.м., кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.* | Замінити: капітальний ремонт вул.Жовтневої в сел.Велика Багачка | 1200 | Рішення 4 сесії 6 скликання Велико-Багачанської селищної ради від 06.01.2011 | 2011 | 70 % | 2011 | 583,9 | 1,2 км |
| 2.1* | Замінити: капітальний ремонт об’їзної дороги вул.10-річчя Конституції в м.Гадячі | 850 | Рішеня виконкому Гадяцької міської ради від 17.03.2011 за № 86-1 | 2000 | 70 % | 2011 | 296,8 | 1,58 км |
| 2.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул.Гагаріна в м.Гадячі | 188 | Рішеня виконкому Гадяцької міської ради від 17.03.2011 № 86-1 | 2011 | 0 % | 2011 | 186,3 | 0,8 км |
| 2.3* | Замінити: капітальний ремонт дороги пров.Лохвицький м.Гадячі | 220 | Рішеня виконкому Гадяцької міської ради від 17.03.2011 № 86-1 | 2011 | 0 % | 2011 | 218,0 | 0,34 км |
| 2.4* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул.Леніна в м.Гадячі | 300 | Рішеня виконкому Гадяцької міської ради від 17.03.2011 № 86-1 | 2011 | 0 % | 2011 | 297,2 | 2,0 км |
| 3.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул.Леніна в м.Глобине | 298 | Розпорядження Глобинської міської ради від 16.09.2009 №111 | 2011 | 0 % | 2011 | 296,6 | 300 м.п. |
| 4.** | Замінити: капітальний ремонт вул. Є.Гребінки у с.Мар’янівка Гребінківського району | 1700 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 40 % | 2011 | 295,9 | 3 км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. 40 років Жовтня в сел. Диканька | 140 | Рішення виконкому Диканської селищної ради від 18.02.2011 № 46 | 1982 | 85 % | 2011 | 105,2 | 700 м2 |
| 5.3* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Сторчуна в с. Балясне Диканського району | 110 | Рішення виконкому Балясненської сільської ради від 14.03.2011 № 46 | 1980 | 79 % | 2011 | 108,9 | 550,0 м2 |
| 5.4* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Шкільна в с. Стасі Диканського району | 90 | Рішення сесії Стасівської сільської ради від 13.04.2011 | 1984 | 87 % | 2011 | 89,1 | 450,0 м2 |
| 5.5* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Ломоносова в сел. Диканька | 30 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 1985 | 75 % | 2011 | 29,7 | 100 кв.м. |
| 5.** | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Леніна в сел. Диканька | 2500 | Рішення Диканьської селищної ради № 46 від 18.02.11 | 2011 | 80 % | 2011 | 595,4 | 1,5 км |
| 6.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Леніна в м.Зінькові | 3000 | Рішення Зіньківської міської ради від 16.03.2011 № 86 | 2011 | 70 % | 2011 | 544,3 | 2,06 км |
| 6.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Заливчого в в смт.Опішня Зіньківського району | 1000 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 148,6 | 0,56 км |
| 7.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги пров. Лісного в с. Попівка Карлівського району | 238 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 99,0 | 0,4 км |
| 7.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Гоголя, вул. Молодіжна в с. Липянка Карлівського району | 312 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 111,0 | 0,7 км |
| 7.3* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Комсомольської в с. Варварівка Карлівського району | 278 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 111,0 | 0,53 км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.4* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Свердлова, Островського в с. Максимівка Карлівського району | 342 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 111,9 | 1,5 км |
| 7.5* | Замінити: капітальний ремонт дорожнього покриття площі 40-річчя Перемоги в м.Карлівка | 150 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 143,2 | 780 кв.м. |
| 9.* | Замінити: капітальний ремонт доріг вул. Радянська та Леніна в смт. Козельщина | 960 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 45 % | 2011 | 275,8 | 0,3 км . |
| 10.* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Калініна в сел. Котельва | 3000 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 163,7 | 1,6 км |
| 11.1* | Виключити: капітальний ремонт об’їзної дороги м. Кременчука між селами Потоки та Дзержинське Кременчуцького району | 1500 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 0 | 2,0 км |
| 11.** | Виключити: капітальний ремонт об’їзної дороги м. Кременчука між селами Потоки та Дзержинське | 1500 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 0 | 2,5 км |
| 12.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Марінеско в м. Лохвиці | 774 | Рішення Лохвицької міської ради від 17.09.2010 № 375 | 2011 | 70 % | 2011 | 198,0 | 0,4 км |
| 12.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Лисенка в м. Лохвиці | 2161 | Рішення Лохвицької міської ради від 17.09.2010 № 374 | 2010 | 20 % | 2011 | 700,6 | 0,9 км |
| 13.* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Петровського в с.Засулля Лубенського району | 253 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 30 % | 2011 | 249,0 | 0,85 км |
| 14.* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Нова в смт. Машівка | 291 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2010 | 70 % | 2011 | 215,7 | 800 пог.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14.** | Замінити: капітальний ремонт вул.. Першотравнева, Пархоменка, Ломана сел.. Машівка | 650 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 50 % | 2011 | 593,4 | 5 км |
| 15.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Леніна в с. В.Сорочинці Миргородського району | - | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 225,9 | 2,2 км |
| 15.3* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Новоселівська в с. Вовнянка Миргородського району | - | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 296,9 | 1,0 км |
| 15.4* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Ромоданівська в с. Шарківщина Миргородського району | - | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 296,8 | 3,0 км |
| 15.5* | Виключити: капітальний ремонт дороги вул. Миргородська в с. Великі Сорочинці Миргородського району | 150 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 0 | 2,58 км |
| 16.2* | Замінити: капітальний ремонт вулиць в с.Богданівка Новосанжарського району | 50 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 48,3 | 13,5 км. |
| 16.9* | Замінити: капітальний ремонт вулиць в с.Маячка, Губарівка Новосанжарського району | 86 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 84,5 | 32,3 км. |
| 16.12* | Замінити: капітальний ремонт вулиць в с.Супротивна Балка Новосанжарського району | 50 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 48,6 | 18,8 км. |
| 16.13* | Замінити: капітальний ремонт вулиць в с.Шедієво Новосанжарського району | 50 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 49,5 | 18,4 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17.* | Замінити: капітальний ремонт доріг вул. Чапаєва, Партизанська, Данилова в сел. Оржиці | 597 | Рішення 8 сесія 6 скликання від 21.03.2011 | 2011 | 70 % | 2011 | 584,1 | 5191 м2 |
| 18.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Нова в с. Велика Круча Пирятинського району | 100 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 99,1 | 700 пог. м |
| 18.3* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Свердлова в с. Усівка Пирятинського району | 145 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 143,7 | 800 пог. м |
| 18.4* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Бідненка в с. Теплівка Пирятинського району | 100 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 99,0 | 500 пог. м |
| 18.** | Замінити: капітальний ремонт вул. Гагаріна м. Пирятин | 2000 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 299,9 | 1,7 км |
| 19.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Першотравнева в с.Абазівка Полтавського району | 989 | Рішення Абазівської сільської ради від 15.09.2009 | 2009 | 82 % | 2011 | 192 | 0,5 км |
| 19.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Дослідна, Жовтнева в с. Степне Полтавського району | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 55 % | 2011 | 242,4 | 0, 8 км |
| 19.3* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Стрельнікова в с. Копили Полтавського району | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 55 % | 2011 | 292,2 | 0, 8 км |
| 19.4* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Шевченка в с. Мильці Полтавського району | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 35 % | 2011 | 295,2 | 0, 8 км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19.5* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Залізнична, Миру в с. Минівка Полтавського району | 260 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 40 % | 2011 | 256,8 | 0,7 км |
| 19.6* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Калиновій в с. Горбанівка Полтавського району | 125 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 96,8 | 0,2 км |
| 19.2** | Замінити: капітальний ремонт вул. Петровського Щербанівської сільської ради Полтавського району дороги в с.Жуки Полтавського району | 1194 | Рішення Тахтаулівської сільської ради від 13.02.2011 № 43 | 2011 | 85 % | 2012 | 492,5 | 0,75 км |
| 21.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Жовтневій в с. Василівка Семенівського району | 136 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 60 % | 2011 | 134,8 | 1200 пог.м. |
| 21.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Транспортна в с. Веселий Поділ Семенівського району | 137 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 135,8 | 1500 пог.м. |
| 21.3* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Калініна в с. Демʼянівка Семенівського району | 136 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 65 % | 2011 | 134,7 | 1000 пог.м. |
| 21.4* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Гагаріна в с. Оболонь Семенівського району | 137 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 135,7 | 450 пог.м. |
| 21.5* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Леніна в с. Очеретувате Семенівського району | 140 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 60 % | 2011 | 138,7 | 2550 пог.м. |
| 22.* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Жовтнева в м.Хоролі | - | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 80 % | 2011 | 189,2 | 955 м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23.* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул.Мележика в сел. Чорнухи |  | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 253,7 | 0,5 км |
| 23.** | Замінити: капітальний ремонт вул.. Радянської сел. Чорнухи | 550 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 30 % | 2011 | 296,8 | 0,5 км |
| 24.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Кірова в сел. Чутове | 1200 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 330,7 | 800 пог.м. |
| 25.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Героїв Космосу в сел. Шишаки | 290 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 287,4 | 1,00 км |
| 25.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Курченка в с.Яреськи Шишацького району | 295 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 169,5 | 0,3 км |
| 26.* | Замінити: капітальний ремонт вул. Київське шосе, Харківське шосе в м. Полтаві | 36000 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2010 | 75 % | 2011 | 8194,4 | 4,2 км |
| 26.** | Замінити: капітальний ремонт вул. Київське шосе, Харківське шосе в м. Полтаві | 36000 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2010 | 75 % | 2011 | 4426,1 | 4,2 км |
| 27.* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. 60-річчя Жовтня в м. Кременчуці | 18465 | Наказ УЖКХ Кременчуцької міської ради від 24.02.2011 № 38 | 2007 | 70 % | 2012 | 1700,0 | 0,97 км |
| 27.** | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. 60-річчя Жовтня в м. Кременчуці | 18465 | Наказ УЖКХ Кременчуцької міської ради № 38 від 24.02.2011 | 2011 | 70 % | 2011 | 2300,0 | 2,97 км |
| 28.* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Горького в м. Комсомольськ | 2052 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 1072,8 | 1,3км |
| 29.* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Прикордонників (мікрорайон Василенкове Поле) в м.Лубни | 1512 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2012 | 594,1 | 1200 м.п. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30.1* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Миргороді | 900 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 50 % | 2011 | 445,8 | 2400 м2 |
| 30.2* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул. Українська в м. Миргороді | 400 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 50 % | 2011 | 164,9 | 800 м2 |
| 30.3* | Замінити: капітальний ремонт дороги вул.. Багачанська та Гурамішвілі в м. Мирогород | 150 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 26,4 | 2,0 км |
|  | Резерв |  |  |  |  |  | 0 |  |

* - Розподіл згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.05.2011 № 207 (із внесеними змінами).

** - Розподіл згідно рішення ІV сесії VІ скликання від 30.03.2011.

| Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради О.І.Литвиненко | Заступник голови –керівник апарату облдержадміністрації В.О.Пархоменко |
| --- | --- |