ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Полтавської

обласної державної адміністрації

28.03.2012 №113

# Заходи

щодо проведення щорічної акції „За чисте довкілля” на території області

| 1. Створити організаційні комітети з проведення масових акцій з озеленення та благоустрою. |  |
| --- | --- |
| До 01.04.2012. | Райдержадміністрації. |
| 2. Визначити джерела фінансування оплати праці незайнятих громадян при проведення громадських робіт. |  |
| До 01.04.2012. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з обласним центром зайнятості, райдержадміністрації. |
| 3. Підготувати звернення до населення з приводу проведення в області масових акцій із благоустрою існуючих та створення нових зелених зон. |  |
| До 01.04.2012. | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації. |
| 4. Забезпечити благоустрій та озеленення території шляхом висаджування саджанців дерев і чагарників в населених пунктах, а також створення нових об’єктів із благоустрою та озеленення території області. |  |
| До 31.05.2012. | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| 5. Забезпечити знесення сухостійних та аварійних дерев. |  |
| До 31.05.2012. | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| 6. Організувати обрізку дерев для боротьби із фітозахворюваннями, а також для дотримання норм видимості на вулично-дорожній мережі. |  |
| До 31.05.2012. | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| 7. Забезпечити приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення. |  |
| До 31.05.2012. | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| 8. Забезпечити впорядкування та озеленення прибережних захисних смуг річок і водойм. |  |
| До 31.05.2012. | Полтавське обласне управління водних ресурсів, райдержадміністрації. |
| 9. Провести рейди щодо виявлення порушень санітарного стану на території області, вжити заходів адміністративного реагування з метою їх належного утримання, санітарного очищення і збереження об’єктів загального користування. |  |
| До 31.05.2012 | Державний заклад «Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція», райдержадміністрації. |
| 10. Забезпечити впорядкування меморіальних комплексів, пам’ятних знаків, кладовищ та місць масових поховань. |  |
| До 31.05.2012 | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| 11. Не допускати випалювання стерні, рослинності і опалого листя в населених пунктах та у смугах відчуження автомобільних доріг і залізниці. |  |
| До 31.05.2012 | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно зі Службою автомобільних доріг в Полтавській області, Державний заклад «Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція» , райдержадміністрації. |
| 12. Ужити заходів із ліквідації бур’янів, стихійних звалищ побутових відходів на території населених пунктів та об’єктів торговельно-побутового призначення які розташовані в смугах відчуження автомобільних доріг. |  |
| До 31.05.2012 | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Державний заклад «Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція», Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно зі Службою автомобільних доріг в Полтавській області, райдержадміністрації. |
| 13. Провести обладнання місць для стоянки транспортних засобів та відпочинку учасників дорожнього руху в смугах відчуження автомобільних доріг. |  |
| До 31.05.2012 | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно зі Службою автомобільних доріг в Полтавській області. |
| 14. Забезпечити залучення до участі в зазначених заходах волонтерів, громадськості, насамперед учнівської та студентської молоді. |  |
| До 31.05.2012 | Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації. |
| 15. Інформувати Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації про заходи щодо озеленення та благоустрою території. |  |
| До 09.04.2012, 23.04.2012 і 07.05.2012 | Управління, відділи, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації. |

| Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації | В.О.Пархоменко |
| --- | --- |