|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 13.05.2011 №207 |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання  вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах  області

| № п/п | Найменування об’єкта | Загаль-на кошто-рисна вар-тість (тис. грн.) | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності об’єкта станом на початок року | Термін закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтов-ний обсяг субвенції (тис.грн.) | Фактичний обсяг роботи (км, пог.м., кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | капітальний ремонт вул.Жовтневої в сел.Велика Багачка | 1200 | Рішення 4 сесії 6 скликання Велико-Багачанської селищної ради від 06.01.2011 | 2011 | 70 % | 2011 | 590 | 1,2 км |
| 2. | будівництво об’їзної дороги вул.10-річчя Конституції в м.Гадячі | 850 | Рішеня виконкому Гадяцької міської ради від 17.03.2011 за № 86-1 | 2000 | 70 % | 2011 | 300 | 1,58 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул.Гагаріна в м.Гадячі | 188 | Рішеня виконкому Гадяцької міської ради від 17.03.2011 № 86-1 | 2011 | 0 % | 2011 | 188 | 0,8 км |
|  | капітальний ремонт дороги пров.Лохвицький в м.Гадячі | 220 | Рішеня виконкому Гадяцької міської ради від 17.03.2011 № 86-1 | 2011 | 0 % | 2011 | 220 | 0,34 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул.Леніна в м.Гадячі | 300 | Рішеня виконкому Гадяцької міської ради від 17.03.2011 № 86-1 | 2011 | 0 % | 2011 | 300 | 2,0 км |
| 3. | капітальний ремонт дороги вул.Леніна в м.Глобине | 298 | Розпорядження Глобинської міської ради від 16.09.2009 №111 | 2011 | 0 % | 2011 | 298 | 300 м.п. |
|  | капітальний ремонт дороги вул.Карла Маркса в м.Глобине | 407 | Рішення виконкому Глобинської міської ради від 31.03.2011 № 94 | 2011 | 0 % | 2011 | 407 | 3960 кв.м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Рєпіна в сел. Градизьк | 328 | Рішення виконкому Градизької селищної ради від 15.03.2011 № 39 | 2011 | 0 % | 2011 | 328 | 0,3 км 1800 кв.м. |
| 4. | капітальний ремонт пров. Піонерський м. Гребінки | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 60 % | 2011 | 173 | 300 пог. м. |
| 5. | капітальний ремонт дороги вул. Чкалова в сел. Диканька | 150 | Рішення виконкому Диканської селищної ради від 18.02.2011 № 46 | 1980 | 80 % | 2011 | 150 | 750 м2 |
|  | капітальний ремонт дороги вул. 40 років Жовтня в сел. Диканька | 140 | Рішення виконкому Диканської селищної ради від 18.02.2011 № 46 | 1982 | 85 % | 2011 | 140 | 700 м2 |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Сторчуна в с. Балясне Диканського району | 110 | Рішення виконкому Балясненської сільської ради від 14.03.2011 № 46 | 1980 | 79 % | 2011 | 110 | 550,0 м2 |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Шкільна в с. Стасі Диканського району | 90 | Рішення сесії Стасівської сільської ради від 13.04.2011 | 1984 | 87 % | 2011 | 90 | 450,0 м2 |
| 6. | капітальний ремонт дороги вул. Леніна в м.Зінькові | 3000 | Рішення Зіньківської міської ради від 16.03.2011 № 86 | 2011 | 70 % | 2011 | 553 | 2,06 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Заливчого в м.Зінькові | 1000 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 150 | 0,56 км |
| 7. | капітальний ремонт дороги пров. Лісного в с. Попівка Карлівського району | 238 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 100 | 0,4 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в с. Липянка Карлівського району | 312 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 112 | 0,7 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Комсомольської в с. Варварівка Карлівського району | 278 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 112 | 0,53 км |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Свердлова, Набережна, Островського в с. Максимівка Карлівського району | 342 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 113 | 1,5 км |
|  | капітальний ремонт дорожнього покриття площі 40-річчя Перемоги в м.Карлівка | 150 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 145 | 780 кв.м. |
| 8. | капітальний ремонт дороги вул. Червоноармійської, Ведмедівської в м. Кобеляки | 878 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 30 % | 2011 | 278 | 0,7 км |
| 9. | капітальний ремонт дороги вул. Радянська та Червоноармійська в сел. Козельщина | 960 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 45 % | 2011 | 276 | 0,3 км . |
| 10. | капітальний ремонт дороги вул. Калініна в сел. Котельва | 3000 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 164 | 1,6 км |
| 11. | капітальний ремонт обʼїзної дороги м. Кременчука між селами Потоки та Дзержинське Кременчуцького району | 1500 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 380 | 2,0 км |
| 12. | капітальний ремонт дороги вул. Марінеско в м. Лохвиці | 774 | Рішення Лохвицької міської ради від 17.09.2010 № 375 | 2011 | 70 % | 2011 | 453 453 | 0,4 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Лисенка в м. Лохвиці | 2161 | Рішення Лохвицької міської ради від 17.09.2010 № 374 | 2010 | 20 % | 2011 |  | 0,9 км |
| 13. | капітальний ремонт дороги вул. Петровського в с.Засулля Лубенського району | 253 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 30 % | 2011 | 253 | 0,85 км |
| 14. | капітальний ремонт дороги вул. Нова в смт. Машівка | 291 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2010 | 70 % | 2011 | 291 | 800 пог.м. |
| 15. | капітальний ремонт дороги вул. Леніна в с. В.Сорочинці Миргородського району | - | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 227 | 2,2 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Щорса в сел. Комишня Миргородського району | - | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 300 | 2,1 км |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Новоселівська в с. Вовнянка Миргородського району | - | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 300 | 1,0 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Леніна, Ромоданівська, Вишнева в с. Шарківщина Миргородського району | - | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 300 | 3,0 км |
| 16. | капітальний ремонт вулиць в сел. Нові Санжари | 200 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 200 | 71,3 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Богданівка, Варварівка Новосанжарського району | 50 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 50 | 13,5 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Драбинівка Новосанжарського району | 50 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 50 | 48,3 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Крута Балка Новосанжарського району | 60 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 60 | 29,5 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Кустолове Новосанжарського району | 40 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 40 | 15,3 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Лелюхівка Новосанжарського району | 70 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 70 | 24,1 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Малий Кобелячок Новосанжарського району | 50 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 50 | 18,6 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Мала Перещепина, Пристанційне Новосанжарського району | 100 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 100 | 12,6 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Маячка, Губарівка Новосанжарського району | 86 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 86 | 32,3 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капітальний ремонт вулиць с.Нехвороща Новосанжарського району | 100 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 100 | 65,3 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Старі Санжари Новосанжарського району | 50 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 50 | 22,4 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Супротивна Балка, Пасічне Новосанжарського району | 50 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 50 | 18,8 км. |
|  | капітальний ремонт вулиць в с.Шедієво Новосанжарського району | 50 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 50 | 18,4 км. |
| 17. | капітальний ремонт доріг вул. Чапаєва, Партизанська, Леніна, Данилова, 97-стрілецької дивізії, Гелевера в сел. Оржиці | 597 | Рішення 8 сесія 6 скликання від 21.03.2011 | 2011 | 70 % | 2011 | 597 | 5191 м2 |
| 18. | будівництво дороги вул. Молодіжна в с. Березова Рудка Пирятинського району | 296 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 296 | 700 пог. м |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Нова в с. Велика Круча Пирятинського району | 100 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 100 | 700 пог. м |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Свердлова в с. Усівка Пирятинського району | 145 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 145 | 800 пог. м |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Бідненка в с. Теплівка Пирятинського району | 100 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 100 | 500 пог. м |
| 19. | капітальний ремонт дороги вул. Першотравнева в с.Абазівка Полтавського району | 989 | Рішення Абазівської сільської ради від 15.09.2009 | 2009 | 82 % | 2011 | 200 | 0,5 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Лобача в с. Калашники Полтавського району | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 55 % | 2011 | 300 | 0, 8 км |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Стрельнікова в с. Копили Полтавського району | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 55 % | 2011 | 300 | 0, 8 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Нафтовиків в с. Супрунівка Полтавського району | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 35 % | 2011 | 300 | 0, 8 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Залізнична в с. Минівка Полтавського району | 260 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 40 % | 2011 | 260 | 0,7 км |
| 20. | капітальний ремонт дороги вул. Кірова, Жовтнева, Леніна, Крупської, Червонопартизанська в сел. Решетилівка | 585 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 309 | 5 км |
| 21. | капітальний ремонт дороги вул. Жовтневій в с. Василівка Семенівського району | 136 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 60 % | 2011 | 136 | 1200 пог.м. |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Транспортна в с. Веселий Поділ Семенівського району | 137 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 137 | 1500 пог.м. |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Калініна в с. Демʼянівка Семенівського району | 136 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 65 % | 2011 | 136 | 1000 пог.м. |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Гагаріна в с. Оболонь Семенівського району | 137 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 137 | 450 пог.м. |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Леніна в с. Очеретувате Семенівського району | 140 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 60 % | 2011 | 140 | 2550 пог.м. |
| 22. | капітальний ремонт дороги вул. Жовтнева в м.Хоролі | - | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 80 % | 2011 | 191 | 955 м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | капітальний ремонт дороги дороги вул.Радянська в сел. Чорнухи |  | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 256 | 0,5 км |
| 24. | капітальний ремонт дороги дороги вул. Кірова в сел. Чутове | 1200 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 334 | 800 пог.м. |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Медична в сел. Чутове | 800 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 100 | 600 пог.м. |
| 25. | капітальний ремонт дороги вул. Героїв Космосу в сел. Шишаки | 290 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 290 | 1,00 км |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Курченка в с.Яреськи | 295 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 0 % | 2011 | 171 | 0,3 км |
| 26. | капітальний ремонт вул. Київське шосе, Харківське шосе в м.Полтаві | 36000 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 75 % | 2011 | 7400 | 4,2 км |
| 27. | капітальний ремонт дороги вул. 60-річчя Жовтня в м.Кременчуці | 18465 | Наказ УЖКХ Кременчуцької міської ради від 24.02.2011 № 38 | 2007 | 70 % | 2012 | 1000 | 0,97 км |
| 28. | капітальний ремонт дороги вул. Горького в м.Комсомольську | 2052 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 1100 | 1,3 км |
| 29. | капітальний ремонт дороги вул. Прикордонників (мікрорайон Василенкове Поле) в м.Лубни | 1512 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2012 | 600 | 1200 м.п. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Миргороді | 900 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 50 % | 2011 | 450 | 2400 м2 |
|  | капітальний ремонт дороги вул. Українська в м. Миргороді | 400 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 50 % | 2011 | 150 | 800 м2 |
|  | Резерв: |  |  |  |  |  | 1355 |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 26200 |  |

Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації В.О.Пархоменко