ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

12.03.2008	 № 78

Прогнозні показники розвитку

житлового будівництва області на 2008 рік

Розділ 1. Аналіз стану виконання прогнозу розвитку житлового будівництва області за 2007 рік

Останніми роками Полтавщина демонструє позитивну тенденцію у розвитку житлового будівництва, поступово нарощуючи обсяги його введення в експлуатацію.

Не був винятком і 2007 рік. За його підсумками в цілому по області за рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію 1125 будівель загальною площею 278,15 тис.кв.м житла, що на 24,2 % більш ніж у 2006 році. При цьому по Україні цей показник склав 18,8 %.

Наростили обсяги введення житла 18 адміністративних одиниць області. Значних темпів зростання досягнуто у містах Комсомольську, Лубнах, Оржицькому, Глобинському, Козельщинському, Полтавському та інших районах.

Більша частка обсягів будівництва (62,5 %) в 2007 році виконана будівельниками м.Полтави.

Близько половини (134,95 тис.кв.м ) житла було введено індивідуальними забудовниками, що на 13,6 % більш ніж у 2006 році.

В області продовжується реалізація програм щодо забезпечення певних категорій громадян належним житлом.

У 2007 році на кредитування молодим сім’ям і одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) та придбання житла з державного та місцевих бюджетів виділено відповідно 2,5 млн.грн. і 2,9 млн.грн. Надано кредитів 36 молодим сім’ям на будівництво та придбання житла. Передано власникам 29 завершених будівництвом квартир і 2 квартири, які придбані на вторинному ринку.

На державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою „Власний дім” області із державного бюджету спрямовано 2,6 млн.грн., із обласного і місцевих бюджетів – 2,2 млн.грн. Введено в дію 57 будівель загальною площею 4,7 тис.кв.м.

На будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів, область отримала і використала кошти субвенції з державного бюджету в сумі 1516 тис.грн.

У той же час частка введеного в дію житла за рахунок коштів безпосередньо державного бюджету становить лише 0,3% від загального обсягу, або 884 кв. метрів.

Ці державні асигнування були спрямовані на будівництво житла в місті Полтаві для працівників Міністерства оборони і Головного управління МВС України в Полтавській області та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У 2007 році відведено 1,6 тисяч земельних ділянок під нове будівництво, з них під індивідуальне – 1,5 тисячі, а решта – під житлові будинки квартирного типу.

За останні роки оновили генеральні плани міста Полтава, Комсомольськ та у 2007 році – м.Кременчук. Розроблені місцеві правила забудови для окремих районних центрів.

З метою виконання доручення Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 9688/69/1-04, відповідно в області у 2007 році були розроблені та затверджені прогнозні показники розвитку житлового будівництва. Вони розроблялись як на рівні області (розпорядження голови облдержадміністрації від 15.03.2007 № 102 „Про затвердження прогнозних показників розвитку житлового будівництва області на 2007 рік”) так і на місцевому та районному рівні.

Але незважаючи на все це, проблема поліпшення житлових умов значної кількості громадян залишається актуальною.

На жаль, у 2007 році не вдалося виконати вимоги урядових структур щодо 30 % нарощування обсягів введення в дію житлового будівництва у порівнянні з 2006 роком.

Значне скорочення будівництва житла відбулось у Чорнухинському, Кобеляцькому, Котелевському, Зіньківському, Машівському районах.

Не виконали свої прогнозні показники щодо введення в експлуатацію житла місто Кременчук, Зіньківський, Кобеляцький, Котелевський, Пирятинський райони.

Крім цього негативно впливала на стан житлового будівництва обмеженість коштів, які спрямовуються на будівництво житла з усіх джерел фінансування; низька платоспроможність населення; високі відсоткові ставки банків за користування житловими кредитами; зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв; недостатня інвестиційна привабливість окремих регіонів тощо.

Спостерігався дефіцит доступного за вартістю житла для соціально незахищених верств населення та середньо забезпечених громадян.

Розділ 2. Напрями та прогнозні показники розвитку житлового будівництва області на 2008 рік

Забезпечення житлом населення є однією з найважливіших соціальних проблем.

Враховуючи динаміку в будівництві житла за останні роки та згідно з деякими особливостями 2008 року щодо спорудження житла в індивідуальному секторі, прогнозні показники введення в дію житла на цей рік становлять 309 тис.кв.м , що на 11 % більш ніж за 2007 рік (278,15 тис.кв.м ).

Із загального обсягу в містах передбачається спорудити 252,5 тис.кв.м, у сільській місцевості – 56,5 тис.кв.м житла.

Індивідуальними забудовниками прогнозується побудувати 142,2 тис.кв.м житла, або 46 % від загального обсягу. Це будівництво збільшиться у порівнянні з 2007 роком на 5,4%.

У 2008 році в області буде продовжена реалізація програм розвитку житлового будівництва „Власний дім”, „Житло військовим”, „Розвиток молодіжного житлового будівництва”. За рахунок усіх джерел фінансування прогнозується ввести в дію житла для військовослужбовців 0,9 тис.кв.м. Згідно з відповідними обласними програмами передбачається побудувати житло для молоді в обсязі 2,3 тис.кв.м та сільських жителів 7,7 тис.кв.м.

Для здійснення будівництва запланованих загальних обсягів житла прогнозується залучити 890 млн.грн. інвестицій в основний капітал. Із них: з державного бюджету – 3,44 млн.грн., з місцевих бюджетів – 12,85 млн.грн., власних коштів підприємств та організацій – 227,31 млн.грн., кредитів банків та інших позик – 108,14 млн.грн., коштів населення на будівництво власних квартир – 326,34 млн.грн., а також коштів населення на індивідуальне житлове будівництво – 211,92 млн.грн.

Вагомим кроком на шляху до подолання житлової проблеми є реалізація на теренах області Указу Президента України від 8 листопада 2007 року № 1077/2007 „Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом” і впровадження в області пілотних проектів такого будівництва.

У 2008 році впроваджуватиметься в життя Закон України „Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”, у тому числі розпочнеться реалізація пілотних проектів по місту Полтаві.

З метою покращення стану справ у житловому будівництві в області і надалі буде застосовуватися досвід холдингової компанії „Київміськбуд”. Пріоритетами тут є фіксований термін вводу об’єктів в експлуатацію, надання безвідсоткової розстрочки платежу на період будівництва при укладанні інвестиційних контрактів, що викликає зацікавленість інвесторів. Житло, побудоване холдинговою компанією „Київміськбуд”, зорієнтовано, в цілому, на людей середнього достатку.

Основні заходи, які підлягають реалізації в районах і містах області для забезпечення виконання прогнозних показників розвитку житлового будівництва на 2008 рік:

аналіз реальних джерел фінансування будівництва житла в містах і районах області з метою добудови об’єктів незавершених будівництвом та створення будівельного заділу на 2009 рік;

збільшення асигнувань за рахунок коштів місцевих бюджетів на будівництво житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, зокрема шляхом реалізації спеціальних програм забезпечення житлом соціально не захищених громадян;

пільгове кредитування за рахунок коштів місцевих бюджетів молодіжного житлового будівництва за Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки та індивідуальних сільських забудовників за програмою „Власний дім”, забезпечення фінансування затверджених Урядом цільових програм забезпечення житлом окремих категорій громадян;

проведення інвентаризації земельних ділянок, що передані або повинні бути передані у користування для житлової забудови, перш за все, з метою визначення можливостей їх використання під забудову житлом соціального призначення та доступним житлом;

створення сприятливих умов з боку органів місцевого самоврядування при вирішенні питань стосовно виділення земельних ділянок під забудову, додаткових фінансових навантажень на забудовників, погоджувальних процедур та інших вимог, які насамперед впливають на вартість одного квадратного метра житла;

реконструкція існуючого житлового фонду;

розроблення проектів розміщення житлового будівництва, в тому числі соціального житла та житла доступного для громадян з невисоким рівнем доходів, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

повноцінне використання можливостей місцевих індустріальних баз та матеріально-сировинних ресурсів.

Прогнозні показники розвитку житлового будівництва області на 2008 рік наведено у таблицях 1-6 (додаються).

Заступник голови -

керівник апарату

облдержадміністрації	С.А.Соловей

Таблиця 1

до прогнозних показників розвитку

житлового будівництва області на 2008 рік

Прогнозні показники

обсягів введення в експлуатацію житла на 2008 рік за джерелами фінансування

( тис.кв.м )

|  | Всього | в тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державного бюджету |  | Місцевих бюджетів |  | Позабюджетних коштів на іпотечне та інші види кредитування | Населення | Підприємств, установ та організацій |
|  |  | Всього | у т.ч. | Всього | у т.ч. |  |  |  |
|  |  |  | кредиту- вання |  | кредиту- вання |  |  |  |
| 2008 рік | 309 | 7,03 | 5,1 | 7,18 | 4,9 | 8,4 | 134,5 | 151,99 |
| питома вага до загального обсягу введення житла за рахунок усіх джерел фінансування, % | 100 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 43,5 | 49,2 |
| темп до 2007 року, % | 111,1 | 171,5 | 158,4 | 153,7 | 186,3 |  | 103,3 | 109,2 |
| 2007 рік | 278,15 | 4,1 | 3,22 | 4,67 | 2,63 |  | 130,24 | 139,14 |

Таблиця 2

до прогнозних показників розвитку

житлового будівництва області на 2008 рік

Прогнозні показники

обсягів інвестицій у житлові будівлі на 2008 рік за джерелами фінансування

( млн.грн. )

|  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дер-жавно-го бюд-жету | Місцевих бюд-жетів | Власних коштів підприємств та організацій |  | Кредитів банків та інших позик |  |  |  | Інозем-них інвесторів | Вітчизняних інвестиційних компа-ній, фондів тощо | Населе-ння на будів-ництво власних квартир | Населен-ня на індиві- дуальне житлове будів- ництво | Інших джерел |
|  |  |  |  | всього | з них амор-тиза-цій-них відра-ху-вань | всього | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кре-дитів іно-зем-них бан-ків | іпотечного кредитування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всього | з нього іпот..кре-дит. .на-селення на буд. власних квартир |  |  |  |  |  |
| 2008 рік | 890 | 2,64 | 13,49 | 227,31 |  | 108,14 |  |  |  |  |  | 326,5 | 211,92 |  |

Таблиця 3

до прогнозних показників розвитку

житлового будівництва області на 2008 рік

Прогнозні показники

обсягів введення в експлуатацію житла на 2008 рік за характером будівництва

( тис.кв.м )

|  | Всього | # За характером будівництва |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нове будівництво |  | Розширення | Реконструкція |  |
|  |  | Всього | у тому числі завершення припинених будівництвом або законсервованих |  | Всього | у тому числі реконструкція перших масових серій |
| 2008 рік | 309 | 297,22 | 12,18 | 1,1 | 10,68 |  |
| темп до 2007 року , % | 111,1 | 113,7 |  | 23,2 | 88,1 |  |
| 2007 рік | 278,15 | 261,3 |  | 4,73 | 12,12 |  |

## Таблиця 4

до прогнозних показників розвитку

## житлового будівництва області на 2008 рік

Прогнозні показники

обсягів введення в експлуатацію житла на 2008 рік у містах та сільській місцевості

( тис.кв.м )

|  | Всього | у тому числі: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | у містах | у сільській місцевості |
| 2008 рік | 309 | 252,5 | 56,5 |
| темп до 2007 року , % | 111,1 | 120,9 | 81,6 |
| 2007 рік | 278,15 | 208,92 | 69,23 |

Таблиця 5

до прогнозних показників розвитку

житлового будівництва області на 2008 рік

Прогнозні показники

обсягів введення в експлуатацію житла на 2008 рік за спеціальними програмами (за рахунок усіх джерел фінансування)

( тис.кв.м )

|  | Всього за програ - мами | в тому числі : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комплексна програма забезпечення житлом військово- службовців та членів їх сімей | Програма забезпечення житлом військово - службовців, звільнених у запас або відставку | Державна програма забезпе- чення молоді житлом | Регіональна програма індивідуаль- ного житлово- го будівництва у сільській місцевості (за програмою "Власний дім") | Чорнобильська будівельна програма | Інші про-гра-ми */ | Будівництво соціаль- ного житла | Створення фондів житла для тимчасо- вого прожи- вання | Створення маневреного житлового фонду |
| 2008 рік | 14,21 | 1,93 | 0,43 | 2,3 | 7,7 |  | 1,85 |  |  |  |
| темп до 2007 р., % | 154,3 | 275,7 | 122,9 | 145,6 | 163,5 |  | 105,7 |  |  |  |
| 2007 рік | 9,21 | 0,7 | 0,35 | 1,58 | 4,71 | 0,12 | 1,75 |  |  |  |

*/ забезпечення житлом громадян, які перебували на загальній квартирній черзі при органах місцевого самоврядування

Таблиця 6

до прогнозних показників розвитку

житлового будівництва області на 2008 рік

Прогнозні показники

обсягів введення в експлуатацію житла на 2008 рік за спеціальними програмами (за рахунок коштів місцевих бюджетів)

( тис.кв.м )

|  | Всього за програ - мами | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комплексна програма забезпечення житлом військово- службовців та членів їх сімей | Програма забезпечення житлом військово - службовців, звільнених у запас або відставку | Державна програма забезпе- чення молоді житлом | Регіональна програма індивідуаль- ного житлово- го будівництва у сільській місцевості (за програмою "Власний дім") | Чорнобильська будівельна програма | Інші про-гра-ми */ | Будівництво соціаль- ного житла | Створення фондів житла для тимчасо- вого прожи- вання | Створення маневреного житлового фонду |
| 2008 рік | 7,18 |  | 0,43 | 0,7 | 4,2 |  | 1,85 |  |  |  |
| темп до 2007 р., % | 153,7 |  | 122,9 | 93,3 | 223,4 |  | 109,5 |  |  |  |
| 2007 рік | 4,67 |  | 0,35 | 0,75 | 1,88 |  | 1,69 |  |  |  |

*/ забезпечення житлом громадян, які перебували на загальній квартирній черзі при органах місцевого самоврядування