СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

05.11.2008                     № 361										ЗАТВЕРДЖЕНО

Проект обласної містобудівної Програми

розробки містобудівної документації у Полтавській області

на 2009-20012 роки

1. Загальні положення.

Обласна містобудівна Програма розробки містобудівної документації у Полтавській області на 2009-2012 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про основи містобудування”, „Про планування і забудову територій”, „Про Генеральну схему планування території України”, „Про місцеві державні адміністрації” на виконання Указів Президента України від 13.05.1997 № 422/97 „Про пріоритетні завдання у сфері містобудування” та від 14.02.2008 №121/2008 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2008 „Про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року №1643 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року „Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання охорони земель”.

2. Мета і завдання.

Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Полтавської області для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій в область.

Основними завданнями Програми є:

регулювання соціально-економічного розвитку і дієвого інструменту реалізації довгострокової політики розбудови області;

обґрунтування по забезпеченню екологічної рівноваги, громадської стабільності, її конкурентоспроможності у системі державного розподілу праці та соціально-культурного розвитку;

визначення змісту стратегічної і оперативної діяльності органів виконавчої влади щодо раціонального використання території області;

комплексна оцінка екологічних, економічних, соціальних, інженерно-технічних та інших передумов і обмежень використання території;

оцінка опорного каркасу території області (ріки та водоймища, магістральні  транспортні комунікації, поклади  корисних копалин, тощо) та його вплив на майбутнє використання території;

зонування території з переважними видами її використання (сільське господарство, промисловість, розселення, природоохоронні, курортно-рекреаційні, історико-культурні території тощо);

обґрунтування та встановлення режиму перспективного раціонального використання території по кожній зоні;

взаєморозміщення виробництва, розселення, природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних, історико-культурних об'єктів, встановлення, передбачених законодавством, обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

рекомендації щодо змін у територіальному розподілі праці та розміщення виробничих сил області;

обґрунтування напрямків вдосконалення системи й забезпечення раціонального розселення  та сталого розвитку населених пунктів;

визначення регіональних відмінностей використання  території, принципів територіальної організації області, прикордонних територій;

обґрунтування районів розміщення підприємств, які мають значний вплив на довкілля, на територіальну організацію економіки та інших об'єктів загальнодержавного й обласного значення (заповідники, національні природні парки, курорти тощо);

визначення територій, що мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних і обласних потреб та умов їх тимчасового використання;

організація схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;

урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

виконання топогеодезичних та картографічних матеріалів на території області;

визначення та коригування меж населених пунктів;

охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

регулювання забудови населених пунктів та інших територій;

аналіз законодавчих вимог щодо планування території.

##### 3. Існуючий стан проблеми.

В області налічується 25 районів, 5 міст обласного підпорядкування, 10 міст районного підпорядкування, 21 селищна рада та 449 сільських рад.

Із 25 районів лише 7 мають чинні схеми районного планування. Оскільки вони розроблялися у 80-х – на початку 90-х років, то в умовах сучасної ринкової економіки виникає необхідність їх коригування. З урахуванням державної містобудівної політики щодо проведення ЄВРО-2012 першочергово потребують забезпечення містобудівною документацією Великобагачанський, Кобеляцький, Кременчуцький, Лубенський, Полтавський, Пирятинський, Решетилівській, Семенівський, Хорольський та Чутівський райони.

Більшість наявної містобудівної документації по населених пунктах Полтавській області розроблялася в 70-80-х роках і на сьогоднішній день втратила чинність. Лише три міста обласного підпорядкування мають нові затверджені генеральні плани: м.Полтава (2006р.), м.Кременчук (2007р.) та м.Комсомольськ (2005р.). А також одне місто районного підпорядкування – м.Червонозаводське Лохвицького району (2008р.). Із 25 населених пунктів – районних центрів, 13 мають діючі генеральні плани, які були розроблені на початку 90-х років: с.Велика Багачка, м.Гадяч, м.Глобино, м.Гребінка, м.Зіньків, м.Лохвиця, м.Лубни, с.Нові Санжари, с.Оржиця, м.Пирятин, с.Семенівка, м.Хорол, с.Чутове. Але, враховуючи зміни в законодавстві, суспільно-економічній та господарській діяльності, вказані генеральні плани потребують коригування.

В першу чергу, з метою збереження історико-культурної спадщини пропонується забезпечити містобудівною документацією населені пункти, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 26.07.2001 року №878 включені до Списку історичних населених місць: смт.Велика Багачка, м.Гадяч, смт.Диканька, м.Зіньків, смт.Козельщина, м.Лохвиця, м.Лубни, м.Миргород, смт.Опішня, м.Пирятин та м.Хорол.

4. Заходи реалізації Програми

Реалізація Програми передбачає:

- розробку схеми планування території Полтавської області;

- підготовку вихідних даних та розробку схем планування території районів;

- розробку генеральних планів населених пунктів;

- здійснення моніторингу реалізації розробленої містобудівної документації.

Виконання робіт по схемі планування території Полтавської області, схем планування районів та генеральних планів населених пунктів буде здійснюватись відповідними організаціями, які мають ліцензію на розробку містобудівної документації.

5. Фінансування Програми

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок:

- державних субвенцій на виконання містобудівних робіт;

- коштів обласного бюджету;

- коштів відповідних місцевих бюджетів на роботи, пов'язані зі схемами планування територій районів та генеральними планами населених пунктів;

- потенційних інвесторів та інших джерел, не заборонених законом.

Фінансування Програми може здійснюватись також за рахунок пайової участі замовників будівництва об'єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, благодійних внесків.

Обсяг видатків з обласного бюджету на відповідний рік визначається при затвердженні обласного бюджету.

Фінансування Програми за рахунок обласного бюджету здійснюється, виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів.

Прогнозні терміни виконання робіт та орієнтовна вартість в тис.грн.

| № п/п | # Назва району, населеного пункту | #### Рік виконання |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | #### 2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| І | ## Схема планування території області | 1200 | 700 | - | - |  |  |
| ІІ | Схеми планування територій районів |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Великобагачанський |  |  | 245 |  |  |  |
| 2 | Гадяцький |  |  | 260 |  |  |  |
| 3 | Глобинський |  |  |  | 275 |  |  |
| 4 | Гребінківський |  |  | 215 |  |  |  |
| 5 | Диканьський |  |  |  | 215 |  |  |
| 6 | Зіньківський |  |  |  | 260 |  |  |
| 7 | Карлівський |  |  |  | 225 |  |  |
| 8 | Кобеляцький |  |  | 280 |  |  |  |
| 9 | Козельщинський |  |  | 225 |  |  |  |
| 10 | Котелевський |  |  |  | 220 |  |  |
| 11 | Кременчуцький |  |  | 245 |  |  |  |
| 12 | Лохвицький |  |  |  | 260 |  |  |
| 13 | Лубенський |  |  | 255 |  |  |  |
| 14 | Машівський |  |  |  | 225 |  |  |
| 15 | Миргородський |  |  |  | 300 |  |  |
| 16 | Новосанжарський |  |  |  | 265 |  |  |
| 17 | Оржицький |  |  | 245 |  |  |  |
| 18 | Пирятинський |  |  | 235 |  |  |  |
| 19 | Полтавський |  |  | 290 |  |  |  |
| 20 | Решетилівській |  |  | 245 |  |  |  |
| 21 | Семенівський |  |  | 240 |  |  |  |
| 22 | Хорольський |  |  | 235 |  |  |  |
| 23 | Чорнухинський |  |  |  | 215 |  |  |
| 24 | Чутівський |  |  | 235 |  |  |  |
| 25 | Шишацький |  |  |  | 225 |  |  |
|  | Всього по схемах планування територій районів | - | - | 3450 | 2685 |  |  |
| ІІІ | Картографічне та топографічне забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів | 8486,837 | 2065,95 |  |  |  |  |
| ІV | Генеральні плани населених пунктів, що включені до списку історичних населених місць |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Велика Багачка | 213 |  |  |  |  |  |
| 2 | м. Гадяч | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Диканька | 215 |  |  |  |  |  |
| 4 | м. Зіньків |  | 250 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 5 | с. Козельщина | 195 |  |  |  |  |  |
| 6 | м. Лохвиця | 270 |  |  |  |  |  |
| 7 | м. Лубни |  | 380 |  |  |  |  |
| 8 | м. Миргород | 442 |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Опішня |  | 205 |  |  |  |  |
| 10 | м. Пирятин | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | м. Хорол |  | 263 |  |  |  |  |
|  | Всього по генеральних планах історичних населених місць | 1935 | 1098 | - |  |  | - |
| V | Генеральні плани районних центрів |  |  |  |  |  |  |
| 1 | м. Глобине |  |  | 300 |  |  |  |
| 2 | м. Гребінка |  | 275 |  |  |  |  |
| 3 | м. Карлівка |  |  | 275 |  |  |  |
| 4 | м. Кобеляки |  | 270 |  |  |  |  |
| 5 | с. Котельва |  | 270 |  |  |  |  |
| 6 | с. Машівка |  |  | 210 |  |  |  |
| 7 | с. Нові Санжари |  |  | 225 |  |  |  |
| 8 | с. Оржиця |  |  |  |  |  | 205 |
| 9 | с. Решетилівка |  | 270 |  |  |  |  |
| 10 | с. Семенівка |  |  |  |  |  | 230 |
| 11 | с. Чорнухи |  |  | 215 |  |  |  |
| 12 | с. Чутове |  |  |  |  |  | 270 |
| 13 | с. Шишаки |  |  | 218 |  |  |  |
|  | Всього по генеральних планах районних центрів | - | 1085 | 1443 |  |  | 705 |
| VI | Генеральні плани населених пунктів у районах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Артемівка Чутівського району |  | 198 |  |  |  |  |
| 2 | с. Білики Кобеляцького району | 213 |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Великі Сорочинці Миргородського району |  | 180 |  |  |  |  |
| 4 | с. Гоголеве Великобагачанського району |  | 175 |  |  |  |  |
| 5 | с. Градижськ Глобинського району |  | 245 |  |  |  |  |
| 6 | с. Комишня Миргородського району |  |  | 215 |  |  |  |
| 7 | с. Нова Галещина Козельщинського району |  | 195 |  |  |  |  |
| 8 | с. Ромодан Миргородського району |  | 212 |  |  |  |  |
|  | Всього по генеральних планах населених пунктів | 213 | 1205 | 215 |  |  | - |

6. Очікувані результати реалізації Програми

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання території Полтавської області та її найбільш інвестиційно привабливих районів з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури області, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та регіональних потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання ресурсів.

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій та містобудівного освоєння територій Полтавської області.

Заступник голови-керівник апарату

облдержадміністрації                                                                     С.А.Соловей