Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

27.07.2011  № 298

Зміни до переліку об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

Позицію 2.1.,11.2.,18.1,19 викласти в наступній редакції:

| № п/п | Найменування об’єкта | Загальна кошто-рисна вар-тість (тис. грн.) | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності об’єкта станом на початок року | Термін закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтов-ний обсяг субвенції (тис.грн.) | Фактичний обсяг роботи (км, пог.м., кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | замінити: капітальний ремонт об’їзної дороги вул.10-річчя Конституції в м.Гадячі | 850 | рішеня виконкому Гадяцької міської ради від 17.03.2011 за № 86-1 | 2000 | 70 % | 2011 | 300 | 1,58 км |
| 11.2. | замінити: капітальний ремонт дороги по вул. Дзержинського від вул.Жовтневої до навчально-оздоровчого комплексу Кременчуцького педагогічного училища в с.Потоки Кременчуцького району | 295 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 295 | 2,0 км |
| 18.1. | замінити: капітальний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Березова Рудка Пирятинського району | 296 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 296 | 700 пог.м. |
| 19. | доповнити: капітальний ремонт дороги по вул.Калиновій в с.Горбанівка Полтавського району | 125 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 100 | 0.2 км |
|  | Резерв: |  |  |  |  |  | 770 |  |

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                                                                                                                                     О.М.Коваль