ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

18.03.2009 № 87

# Заходи

з проведення масових акцій із благоустрою існуючих

та створення нових зелених зон, парків та скверів

| 1. Створити організаційні комітети з проведення масових акцій з озеленення та благоустрою. |  |
| --- | --- |
| До 27.03.09 | Райдержадміністрації |
| 2. Визначити потребу в залученні незайнятих громадян та джерела фінансування оплати праці. |  |
| До 27.03.09 | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з обласним центром зайнятості, райдержадміністрації |
| 3. Вирішити питання щодо громадських робіт відповідно до визначених обсягів та залучення до участі в них незайнятих громадян. |  |
| До 27.03.09 | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з обласним центром зайнятості, райдержадміністрації |
| 4. Підготувати звернення до населення з приводу проведення в області масових акцій із, благоустрою існуючих та створення нових зелених зон, парків та скверів на території області. |  |
| До 27.03.09 | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації |
| 5. Забезпечити благоустрій та озеленення території області, зокрема заліснення територій, створення в установленому порядку у кожному населеному пункті нових зелених зон, парків, скверів, висаджування саджанців дерев і чагарників. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства, райдержадміністрації |
| 6. Забезпечити знесення сухостійних та аварійних дерев у населених пунктах. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації |
| 7. Організувати обрізку дерев для боротьби із фітозахворюваннями, а також для дотримання норм видимості на вулично-дорожній мережі. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, райдержадміністрації |
| 8. Забезпечити приведення до належного естетичного та санітарного стану прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, райдержадміністрації |
| 9. Забезпечити впорядкування та озеленення прибережних захисних смуг річок і водойм. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з обласним виробничим управлінням водного господарства „Полтававодгосп”, райдерж-адміністрації |
| 10. Провести рейди щодо виявлення та адміністративного покарання порушників природоохоронного законодавства. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Державна екологічна інспекція в Полтавській області, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства, обласне виробниче управління водного господарства „Полтававодгосп”, обласна санепідемстанція, райдержадміністрації |
| 11. Вжити заходів по ліквідації бур’янів, стихійних звалищ побутових відходів на території населених пунктів, джерел водокористування, об’єктів загального користування (парків, рекреаційних зон, скверів, автобусних зупинок, місць відпочинку, об’єктів торговельно-побутового призначення, які розташовані в смугах відчуження автомобільних доріг). |  |
| До 15.05.09 | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, обласна санепідемстанція, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно із Службою автомобільних доріг в Полтавській області, райдержадміністрації |
| 12. Не допускати випалювання стерні, рослинності або її залишків та опалого листя в населених пунктах, в смугах відчуження автомобільних доріг і залізниці. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно із Службою автомобільних доріг в Полтавській області, державна екологічна інспекція в Полтавській області, обласна санепідемстанція, райдержадміністрації |
| 13. Продовжити роботу по обладнанню, згідно з встановленими вимогами, місць для стоянки транспортних засобів та відпочинку учасників дорожнього руху в смугах відчуження автомобільних доріг. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно із Службою автомобільних доріг в Полтавській області |
| 14. Забезпечити залучення до участі у зазначених заходах волонтерів, громадськості, насамперед учнівської та студентської молоді з відзначенням найбільш активних учасників акції з їх числа. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління освіти і науки облдерж-адміністрації, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області |
| 15. Забезпечити проведення „Дня довкілля – 2009”. |  |
| До 15.05.09 | Головне управління освіти і науки облдерж-адміністрації, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, райдержадміністрації |
| 16. Про хід виконання заходів з проведення масових акцій з озеленення та благоустрою на території області інформувати Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації для узагальнення показників по області. |  |
| Щоп’ятниці з 23.03.09 по 15.05.09 | Управління, відділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації |

| Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації | С.А. Соловей |
| --- | --- |