Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації та облради

15.07.2008      № 237/103

Перелік

об’єктів,  що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень, будівництво газопроводів і газифікацію  населених пунктів, за головними розпорядниками коштів

| № п/п | Головний розпорядник коштів, найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень |  | 2008 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | Залишок на 1 січня 2008 р. | Обсяг фінансування за рахунок субвенції, тис. гривень | Введення в експлуатацію, відповідних одиниць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Усього |  |  |  |  | 19755,8 |  |
|  | Управління капітального будівництва облдержадміністрації |  |  |  |  | 3951,16 |  |
| 1 | Підвідний газопровід високого тиску с.Сліпорід-Іванівка - Мар’янівка Гребінківського району | 2005-2008 | 23,1 кілометра | 2115,221 | 350 | 350 | 23,1 кілометра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Газифікація с.Володимирівка – с.Сидорівщина Великобагачанського району | 2002-2008 | 12 кілометра | 794,5 | 512,7 | 70,0 | 6 кілометра |
| 3 | Підвідний газопровід до сіл Святилівка, Липове Глобинського району | 2005-2008 | 20,7 кілометра | 4022,518 | 2800 | 1500 | 20,7 кілометра |
| 4 | Підвідний газопровід села Біляки та села Заїчинці Семенівського району | 2005-2008 | 11,7 кілометра | 3068 | 3068 | 1251,16 | 11,7 кілометра |
| 5 | Підвідний газопровід середнього тиску до с.Дейманівка Пирятинського району | 2005-2008 | 6,3 кілометра | 756,331 | 600 | 600 | 6,3 кілометра |
|  | Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |  |  |  |  | 8054,33 |  |
| 6 | Котельня кварталу 176 м.Кременчук –реконструкція | 2008 | Vitomax-200-LW; 0,2 кілометра | 12754,544 | 12754,544 | 8054,33 | Vitomax-200-LW; 0,2 кілометра |
|  | Виконком Полтавської міської ради |  |  |  |  | 7163,31 |  |
| 7 | Реконструкція системи теплопостачання до житлових будинків від котельні ВАТ "Полтаваобленерго" по вул. Старий Поділ, 5 з будівництвом котельні по вул. Леніна, 91 та реконструкцією котельні по вул. Старий Поділ, 12, у м. Полтава | 2007-2008 | 1,25 кілометра | 8791,708 | 6604,708 | 3962,5 | 1,25 кілометра |
| 8 | Реконструкція системи теплопостачання від котельних мкр. "Левада-2" та "Левада-3" м.Полтава | 2008 | 2,8 кілометра | 3179,164 | 3179,164 | 2446,154 | 2,8 кілометра |
| 9 | Лічильники теплової енергії | 2008 | 38 лічильників | 988 | 988 | 754,656 | 38 лічильників |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Виконком Лубенської міської ради |  |  |  |  | 192 |  |
| 10 | Лічильники теплової енергії | 2008 | 12 лічильників | 220,8 | 220,8 | 192 | 12 лічильників |
|  | Виконком Комсомольської міської ради |  |  |  |  | 195 |  |
| 11 | Лічильники теплової енергії | 2008 | 13 лічильників | 230,1 | 230,1 | 195 | 13 лічильників |
|  | Виконком Миргородської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Лічильники теплової енергії | 2008 | 10 лічильників | 230 | 230 | 200 | 10 лічильників |

Заступник голови-                                                                                                                    Керуючий справами

керівника  апарату		                                                                                                   виконавчого апарату облдержадміністрації		                                                                                                   обласної ради	   		      С.А.Соловей                                                                  	                                                                         О.І.Литвиненко