ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  обласної державної адміністрації

03.08.2010      № 281

Організаційні заходи

щодо ефективного використання державних земель запасу на території Полтавської області

| № з/п | Зміст заходу | Виконавці | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. | Вжити відповідних заходів: По рільних землях запасу на загальній площі 10,7 тис. га, з них на площу: 4,3 тис. га надання земельних ділянок в оренду; 1,5 тис. га проведення консервації земель шляхом заліснення; 4,0 тис. га проведення консервації земель шляхом залуження; 0,9 тис га передача земельних ділянок у власність (Додаток 1) По землях запасу (перелоги) на загальній площі 7,4 тис. га., з них на площі; 2,9 тис. га переведення в ріллю (комісійне обстеження та прийняття розпорядження РДА); 3,6 тис. га проведення консервації земель шляхом залуження; 0,9 тис. га проведення консервації земель шляхом заліснення (Додаток 2) | Сень О.В. Шарий Г.І. райдержадміністрації | До 01.10.2010р До 01.11.2010р До 01.11.2010р |
| 2. | Розробити інвестиційні пропозиції щодо нарощування темпів розвитку тваринництва з урахуванням: ненаданих в оренду земель запасу на загальній площі 216,6 тис. га, з них: 95,3 га - сіножаті, 121,3 га – пасовища (Додаток 3); господарських дворів, які на сьогоднішній день не надані у користування (Додаток 4) | Сень О.В райдержадміністрації | До 01.09.2010 р |
| 3. | Вжити дієвих заходів щодо використання земель під багаторічними насадженнями загальною площею 5,5 тис. га, які ненадані у користування, з них на площу: 3,1 тис. га пошук ефективного орендаря; 2,4 тис. га проведення культуртехнічних робіт (розкорчовка непродуктивних садів та тутовників) (Додаток 5) | Сень О.В. Шарий Г.І. райдержадміністрації | До 01.10.2010 р |
| 4. | Вжити заходів щодо відшкодування орендної плати за землі запасу на загальну суму 2430,9 тис. грн. (Додаток 6) | Райдержадміністрації | До 01.09.2010р |
| 5. | Забезпечити: ведення електронного реєстру державних земель запасу (кожної земельної ділянки); наявність зазначеного реєстру в електронному вигляді в райдержадміністраціях | Шарий Г.І. | До 01.09.2010р |
| 6. | Вжити організаційних заходів щодо покращення виробничої діяльності державних сільськогосподарських підприємств і ефективного використання ними земель наданих в користування | Сень О.В. Шарий Г.І. райдержадміністрації | До 01.10.2010р |

Заступник голови – керівник апарату

облдержадміністрації                                                В.О. Пархоменко

Додаток 1 до підпункту 1.1.         пункту 1 Організаційних заходів щодо ефективного використання державних земель запасу на території Полтавської області

| Інформація про ненадані у використання рільні землі запасу за межами населених пунктів по Полтавській області |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва району | Не надано в оренду, га | Пропозиції щодо їх подальшого використання, га |  |  |  |
|  |  |  | пропонується передати в оренду | консервація шляхом заліснення | консервація шляхом залуження | передача у власність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Великобагачанський | 192,02 | 192,02 |  |  |  |
| 2 | Гадяцький | 533,80 | 292,90 | 240,90 |  |  |
| 3 | Глобинський | 77,70 | 77,70 |  |  |  |
| 4 | Гребінківський | 88,45 | 82,05 | 6,40 |  |  |
| 5 | Диканський | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Зіньківський | 792,99 | 115,32 | 112,79 | 495,36 | 69,52 |
| 7 | Карлівський | 478,45 | 8,89 | 193,59 | 275,97 |  |
| 8 | Кобеляцький | 1153,03 | 357,14 |  | 795,89 |  |
| 9 | Козельщинський | 342,70 | 73,40 |  | 269,30 |  |
| 10 | Котелевський | 376,95 | 267,74 | 54,21 | 55,00 |  |
| 11 | Кременчуцький | 289,85 | 156,46 | 53,17 | 80,22 |  |
| 12 | Лохвицький | 701,60 | 107,00 | 113,65 | 480,95 |  |
| 13 | Лубенський | 431,84 | 285,30 | 90,10 | 56,44 |  |
| 14 | Машівський | 61,70 | 49,55 |  |  | 12,15 |
| 15 | Миргородський | 448,57 | 400,51 | 4,40 | 43,66 |  |
| 16 | Новосанжарський | 280,36 | 77,61 | 42,55 | 160,20 |  |
| 17 | Оржицький | 39,58 | 39,58 |  |  |  |
| 18 | Пирятинський | 154,40 | 83,10 |  | 71,30 |  |
| 19 | Полтавський | 2210,18 | 1602,79 |  |  | 607,39 |
| 20 | Решетилівський | 232,59 |  | 132,42 | 100,17 |  |
| 21 | Семенівський | 484,50 |  | 132,99 | 139,01 | 212,50 |
| 22 | Хорольський | 260,00 |  | 260,00 |  |  |
| 23 | Чорнухинський | 1023,14 |  |  | 1023,14 |  |
| 24 | Чутівський | 0,00 |  |  |  |  |
| 25 | Шишацький | 48,15 |  | 48,15 |  |  |
|  | Всього | 10702,55 | 4269,06 | 1485,32 | 4046,61 | 901,56 |

Додаток 2 до підпункту 1.2.         пункту 1 Організаційних заходів щодо ефективного використання державних земель запасу на території Полтавської області

| Інформація щодо ненаданих перелогів та пропозиції щодо їх використання |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва району | Всього | Пропозиції щодо їх використання, га |  |  |
|  |  | ненаданих | переведення | проведення | проведення |
|  |  | перелогів, га | в ріллю | залуження | заліснення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Глобинський | 364 | 138 | 226 |  |
| 2 | Карлівський | 136 |  | 136 |  |
| 3 | Козельщинський | 156 |  | 156 |  |
| 4 | Кременчуцький | 1429 | 213 | 866 | 350 |
| 5 | Машівський | 104 |  |  | 104 |
| 6 | Миргородський | 1333 | 160 | 923 | 250 |
| 7 | Новосанжарський | 1697 | 543 | 1016 | 138 |
| 8 | Семенівський | 38 | 5 |  | 33 |
| 9 | Хорольський | 1847 | 1847 |  |  |
| 10 | Чорнухинський | 333 |  | 333 |  |
|  | Всього | 7437 | 2906 | 3656 | 875 |

Додаток 3 до пункту 2 Організаційних заходів щодо ефективного використання державних земель запасу на території Полтавської області

| Інформація щодо ненаданих сіножатей та пасовищ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва району | Ненадані | Ненадані |
|  |  | сіножаті | пасовища |
|  |  | га | га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Великобагачанський | 4315,3 | 5227,3 |
| 2 | Гадяцький | 4988,2 | 5448,2 |
| 3 | Глобинський | 3700,0 | 4677,0 |
| 4 | Гребінківський | 1337,1 | 1771,0 |
| 5 | Диканський | 1025,8 | 2973,9 |
| 6 | Зіньківський | 3604,8 | 7171,8 |
| 7 | Карлівський | 1971,8 | 4977,9 |
| 8 | Кобеляцький | 6090,6 | 7439,0 |
| 9 | Козельщинський | 5529,7 | 6312,4 |
| 10 | Котелевський | 3825,1 | 3132,3 |
| 11 | Кременчуцький | 1468,7 | 10440,7 |
| 12 | Лохвицький | 5936,6 | 8482,5 |
| 13 | Лубенський | 4882,9 | 5245,8 |
| 14 | Машівський | 2141,1 | 4426,0 |
| 15 | Миргородський | 7349,2 | 5305,3 |
| 16 | Новосанжарський | 6053,8 | 7536,1 |
| 17 | Оржицький | 3783,0 | 2685,0 |
| 18 | Пирятинський | 1958,7 | 2754,5 |
| 19 | Полтавський | 5497,9 | 4674,3 |
| 20 | Решетилівський | 5638,9 | 1905,9 |
| 21 | Семенівський | 6429,5 | 7292,9 |
| 22 | Хорольський | 1991,3 | 1254,0 |
| 23 | Чорнухинський | 3881,2 | 5163,9 |
| 24 | Чутівський | 758,6 | 2882,9 |
| 25 | Шишацький | 1162,6 | 1935,1 |
|  | Всього | 95322,4 | 121115,8 |

Додаток 4 до пункту 2 Організаційних заходів щодо ефективного використання державних земель запасу на території Полтавської області

| Інформація щодо ненаданих земель |  |  |
| --- | --- | --- |
| під господарськими будівлями і дворами |  |  |
| № з/п | Назва району | Площа, га |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Великобагачанський | 767,6 |
| 2 | Гадяцький | 1256,1 |
| 3 | Глобинський | 927,0 |
| 4 | Гребінківський | 590,1 |
| 5 | Диканський | 114,9 |
| 6 | Зіньківський | 822,7 |
| 7 | Карлівський | 381,1 |
| 8 | Кобеляцький | 1106,2 |
| 9 | Козельщинський | 752,6 |
| 10 | Котелевський | 217,8 |
| 11 | Кременчуцький | 430,4 |
| 12 | Лохвицький | 750,1 |
| 13 | Лубенський | 781,1 |
| 14 | Машівський | 797,9 |
| 15 | Миргородський | 986,8 |
| 16 | Новосанжарський | 852,0 |
| 17 | Оржицький | 324,6 |
| 18 | Пирятинський | 722,2 |
| 19 | Полтавський | 830,0 |
| 20 | Решетилівський | 688,5 |
| 21 | Семенівський | 374,5 |
| 22 | Хорольський | 693,8 |
| 23 | Чорнухинський | 523,8 |
| 24 | Чутівський | 339,7 |
| 25 | Шишацький | 654,4 |
|  | Всього | 16685,6 |

Додаток 5 до пункту 3 Організаційних заходів щодо ефективного використання державних земель запасу на території Полтавської області

| ІНФОРМАЦІЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| щодо необхідності проведення культуртехнічних робіт (розкорчовка непродуктивних садів та тутовників) на території Полтавської області |  |  |
| № з/п | Назва району | Площа, га |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В.Багачанський | 40,9 |
| 2 | Гадяцький | 170,4 |
| 3 | Глобинський | 16,5 |
| 4 | Диканський | 142 |
| 5 | Зіньківський | 97,45 |
| 6 | Карлівський | 64,45 |
| 7 | Кобеляцький | 11,3 |
| 8 | Козельщинський | 167,8 |
| 9 | Котелевський | 66,7 |
| 10 | Лубенський | 113,8 |
| 11 | Новосанжарський | 143,2 |
| 12 | Оржицький | 350,2 |
| 13 | Пирятинський | 43,4 |
| 14 | Решитилівський | 149,5 |
| 15 | Семенівський | 520,7 |
| 16 | Хорольський | 32,2 |
| 17 | Чутівський | 127 |
| 18 | Шишацький | 121,9 |
|  | Всього | 2379,4 |

| Інформація про податковий борг по орендній платі |  |  |
| --- | --- | --- |
| за землі запасу |  |  |
| № | Назва району | Податковий |
| з/п |  | борг по |
|  |  | орендній платі, |
|  |  | грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Глобинський | 5300 |
| 2 | Гребінківський | 28186 |
| 3 | Кобеляцький | 168991 |
| 4 | Козельщинський | 20299 |
| 5 | Котелевський | 175453 |
| 6 | Кременчуцький | 135560 |
| 7 | Лохвицький | 1529582 |
| 8 | Лубенський | 495 |
| 9 | Миргородський | 1710 |
| 10 | Решетилівський | 330427 |
| 11 | Хорольський | 871 |
| 12 | Чутівський | 34018 |
|  | Всього | 2430892 |

Додаток 6 до пункту 4 Організаційних заходів щодо ефективного використання державних земель запасу на території Полтавської області