Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

15.08.2011 № 321

Зміни до переліку об’єктів

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області

Позицію 7.4, 15, 30 викласти в наступній редакції:

| № п/п | Найменування об’єкта | Загальна кошто-рисна вар-тість (тис. грн.) | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності об’єкта станом на початок року | Термін закінчення будівництва та введення в експлуатацію | Орієнтов-ний обсяг субвенції (тис.грн.) | Фактичний обсяг роботи (км, пог.м., кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.4 | замінити: капітальний ремонт дороги вул. Свердлова, Островського в с. Максимівка Карлівського району | 120 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 113 | 1,2 км |
| 15 | доповнити: капітальний ремонт дороги вул. Миргородська в с.Великі Сорочинці Миргородського району | 150 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 50 | 2,58 км |
| 15.4 | замінити: капітальний ремонт дороги вул. Ромоданівська в с. Шарківщина Миргородського району | 300 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 300 | 1,5 км |
| 30 | доповнити: капітальний ремонт дороги вул. Багачанська, Гурамішвілі, Сорочинська в м.Миргород | 150 | Проектно-кошторисна документація виготовляється | 2011 | 70 % | 2011 | 110 | 2,0 км |
|  | Резерв: |  |  |  |  |  | 610 |  |

Заступник голови-керівник апарату

облдержадміністрації                                                                                                                                                                                 В.О.Пархоменко